广州市政务服务数据管理局

2019年广州市政府网站及政务新媒体

日常监测服务

招标文件

广州市政务服务数据管理局

2019年4月25日

目 录

招标公告	4

第一部分 投标须知	6

第二部分 采购需求	12

1.	项目概况	12

2.	项目目标	12

3.	项目需求	13

3.1.	基本情况摸查	13

3.2.	监测范围	13

3.3.	监测内容和要求	14

3.3.1.	监测指标、周期和要求	14

3.3.1.1.	国办网站检查指标	15

3.3.1.2.	网站监测补充指标	18

3.3.1.3.	监测频次	19

3.3.1.4.	监测预警	20

3.3.1.5.	督促整改	20

3.3.2.	政务新媒体监测指标、周期和要求	21

3.3.2.1.	基本指标	21

3.3.2.2.	监测频次	22

3.3.2.3.	监测预警	23

3.3.2.4.	督促整改	23

3.3.3.	监测方法	23

3.3.4.	监测工具	23

3.3.5.	数据对接	25

3.4.	协助开展年度考评	25

3.5.	业务建议与指引	25

3.6.	项目人员要求	25

4.	项目成果	26

5.	项目服务期限和进度	28

6.	服务质量	28

7.	诚信要求	29

8.	管理要求	30

9.	保密要求	30

10.	付款方式	30

11.	验收要求	31

第三部分 合同格式	32

合同附件：项目保密协议书	43

第四部分 开标、评标和定标	47

第一章	评标原则	47

第二章	评标方法	49

第三章	样表格式	58

附件1-1  投标函	58

附件1-2  开标一览表	60

附件1-3  投标响应与招标文件差异一览表	61

附件1-4  实质性响应条款一览表	62

附件1-5  投标人基本情况表	63

附件1-6  项目主要负责人简历表	64

附件1-7  承担本项目主要负责人及其他工作人员表	65

附件1-8  近三年以来已完成同类型项目一览表	66

附件1-9  用于本项目的监测工具介绍	67

# 招标公告

广州市政务服务数据管理局(以下简称“采购人”) 对广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 项目内容及要求

项目名称：广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务。

项目地址：广州市天河区珠江新城华利路61号。

最高限价（含税）：700,000.00元。

- 招标文件发布时间：2019年4月25日。

- 招标文件发布地点：广州市政务服务数据管理局官方网站（www.gzzwb.gov.cn）“通知公告”栏目自行下载（本公告附件）。

- 提交投标文件时间：2019年4月25日公告之时起至2019年5月15日14:30。投标在工作日进行，节假日不接受投标。工作时间：周一至周五上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

- 提交投标文件截止时间和开标时间：2019年5月15日 14:30。

- 供应商提交投标文件的方式：将纸质投标文件通过邮政、快递或亲自上门方式送达。需同时提供与纸质投标文件一致的电子版投标文件（用光盘刻录，投标文件纸质版与电子版不一致时，以纸质版为准）。

- 投标文件解密时间：2019年5月15日 14:30。

- 开标地点：广州市天河区珠江新城华利路61号814会议室。

请投标人代表携带身份证、委托书按时抵达成交开标地点，并自行准备投标文件讲解材料。

- 关于采购文件

  - 本采购文件仅适用于本次采购活动所叙述的项目。

  - 本采购文件中凡标有“★”的地方均被视为实质性响应条款。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标人资格及要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（三）符合《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府网站考评实施细则的通知》（穗府办函〔2016〕39号）第十一条所规定的条件：“非广州市各级各部门网站承建商或受托运维者。”

（四）本项目不接受联合体投标。

- 联系方式

投标文件寄送地址：广州市天河区珠江新城华利路61号726办公室

收投标文件联系人：林乐；联系电话：38920335

咨询联系人：张凯；联系电话：38920997

第一部分 投标须知

投标人必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。

- 名词解释

  - 采购人：广州市政务服务数据管理局

  - 投标人：已下载招标文件并向采购人提交投标文件的供应商。

- 项目内容

项目名称：广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务。

- 关于招标文件

  - 本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

- 关于投标人

  - 投标人资格及要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（三）符合《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府网站考评实施细则的通知》（穗府办函〔2016〕39号）第十一条所规定的条件：“非广州市各级各部门网站承建商或受托运维者。”

  - 关于联合投标

本项目不接受联合投标。

  - 现场考察及招标答疑会

（一）本项目不需要现场考察。

（二）本项目不需要现场招标答疑会。

- 关于投标文件

  - 投标文件的组成和格式

    - 投标文件应包括下列部分：

（一）商务部分

- 投标文件目录；

- 投标函（格式见附件1-1）；

- 开标一览表（格式见附件1-2）；

- 投标响应与招标文件差异一览表（格式见附件1-3）；

- 实质性响应条款一览表（格式见附件1-4）；

- 投标人基本情况表（格式见附件1-5）；

- 企业营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；

- 企业信誉相关证明资料；

- 项目主要负责人简历（格式见附件1-6）；

- 承担本项目主要负责人及其他工作人员表（格式见附件1-7）；

- 提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件；

- 提供《近三年以来已完成同类型项目一览表》（格式见附件1-8）；

（二）技术部分

- 项目实施方案；

- 用于本项目的监测工具介绍（格式见附件1-9）；

- 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料。

  - 投标文件的编写

    - 投标人在投标文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将视为投标无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

    - 投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的。否则将视为不响应。

    - 投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。

  - 投标文件的签署和印刷规定

    - 投标文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

    - 投标文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

    - 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

  - 投标文件的密封、标记和递交

    - 投标文件的密封和标记

      - 投标人应准备投标文件的正本1套，副本4套，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

      - 投标人应将投标文件按照本章5.1.1要求单独装订成册，在正本封面上加盖公章。

      - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

      - 正本和电子文件一起封装，全部副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明招标项目名称和投标人名称。

    - 投标文件的递交

      - 在投标截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件。

  - 投标语言及计量单位

    - 投标文件及投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准。

    - 计量单位应使用中华人民共和国法定公制计量单位。

  - 关于报价

    - 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价

    - 投标人必须按招标文件指定格式正确填写各种价格单，价格单中相应内容的报价应计算正确。

    - 每一项目的报价必须是唯一的。报价栏中如出现数字0，视报价为零，即免费；如出现空白，视为已响应但漏报价。

    - 漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

    - 所有报价应包含本项目的所有费用（包含国家规定的所有税费）。

    - 开标时，投标文件中开标一览表的总报价与投标文件中明细表的报价不一致的，以开标一览表的总报价为准。

    - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

- 关于投标费用

投标人须承担与投标有关的自身的所有费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标采购单位在任何情况下不承担、不分担任何类似费用。

- 关于开标

  - 投标人代表如参加开标会，必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

  - 开标时，工作人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等。

- 关于开标和定标

  - 本次招标由采购人组织开标。

- 关于中标通知和签订合同

  - 中标人须在中标通知发出之日起15日历天内内与采购人签订合同。

- 关于投标无效和废标

  - 有下列情况之一出现的投标文件，将作投标无效处理：

（一）投标文件未密封。

（二）投标函无单位盖章。

（三）投标文件不完整、不真实或未对招标文件做出实质的响应导致投标无效。

（四）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

（五）投标设备或服务明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（六）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（七）投标报价低于企业的成本价。

（八）投标报价超过最高限价。

（九）投标文件逾期送达。

（十）不满足招标文件本部分（即第一部分）和第二部分中其它重要指标。

  - 本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一）	符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的。

（二）	出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）	因重大变故，采购任务取消的。

- 知识产权

  - 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

  - 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 关于保密

未经采购人和报价人许可，双方都不得将采购文件中关于采购人的系统现状及需求情况、建设情况、项目成果提供给任何第三方。

第二部分 采购需求

- 项目概况

近年来，各级政府积极适应信息技术发展、传播方式变革，运用互联网转变政府职能、创新管理服务、提升治理能力，使政府网站成为信息公开、回应关切、提供服务的重要载体。但一些政府网站也存在内容更新不及时、信息发布不准确、意见建议不回应等问题，严重影响政府公信力。

2015年3月至12月，国务院办公厅开展第一次全国政府网站普查，初步摸清各级政府网站的数量和基本情况，对政府网站“不及时、不准确、不回应、不实用”等问题进行全面清查。普查工作结束后，全国网站考核工作进入抽查核查的常态化阶段，范围包括了部委，省、市、县政府门户网站，街道和乡镇网站，以及县级以上政府部门网站；同时，参照公务员法管理的事业单位网站也在范围中。同时，各级政府对政府网站作了新部署、新要求。党中央、国务院、省委省政府、市委市政府高度重视政府网站建设工作，多次印发文件，要求加强政府网站内容建设和检查评估工作，充分发挥政府网站在提升政府公信力、回应社会关切、提供便捷服务、加强互动交流等方面的作用，将政府网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。

2018年，国务院办公厅印发《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号），对政务新媒体发展和管理提出明确要求，对政务新媒体功能建设、开设整合、内容保障、安全防护、监督管理提出指导意见。

- 项目目标

深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查工作通知》（国办发〔2015〕15号）、《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）、《广州市政府网站考评实施细则》、《广州市政府网站考评方案》、《政府网站发展指引》等文件要求，对广州市市级政府网站及市区门户网站中存在的“不可用、不更新、不回应、不实用”等突出问题进行自动化监测和人工核查，通过检查，及时发现全市各个政府网站存在的问题，指导督促各区各部门对存在问题的网站进行整改，引导其增强网站管理责任意识，加强日常运行维护，消除影响政府形象的问题，提升政府公信力和互联网影响力。发挥“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合”的引导作用，最大程度消除政府网站存在影响政府形象的问题，不断提升广州市政府网站群整体服务水平，提升政府公信力和互联网影响力。

- 项目需求

供应商需充分理解国办第一次全国政府网站普查指标、2019年广东省政府网站考评方案及指标、《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号），结合2019年广州市政府网站考评指标，据此对广州市辖区内政府网站和政务新媒体进行日常监测。

  - 基本情况摸查

摸清全市政府网站和政务新媒体的基本情况。对全市政府网站和政务新媒体基本信息进行核查、梳理和汇总，摸清全市政府网站和政务新媒体数量、基本信息、主要栏目开设情况、特色栏目开设情况等，掌握全市政府网站和政务新媒体建设运行的基本信息和总体状况。摸查范围为全市范围在运行政府网站和政务新媒体，包括已在全国政府网站信息报送系统中登记的网站，以及应登记但未登记的网站，特别是专项工作网站要进行重点摸查。

  - 监测范围

监测范围均为全市在线运行政府网站及政务新媒体，包括：

（1）已在全国政府网站信息报送系统中的属于广州市管辖的所有政府网站。包括：

- 广州市人民政府门户网站

- 全市各区政府门户网站（含专项工作网站、经批准允许保留的区属部门政府网站、经批准允许保留的承担行政职能事业单位政府网站）

- 市政府各部门政府网站（含专项工作网站、经批准允许保留的承担行政职能事业单位政府网站）

（2）在项目实施及网站摸查过程发现的应在全国政府网站信息报送系统中登记但未登记的政府网站。

（3）在项目实施过程中新开设的政府网站。

（4）广州市政务新媒体。

  - 监测内容和要求

根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》中的《政府网站与政务新媒体检查指标》（以下简称“检查指标”），《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）中的《全国政府网站普查评分表》（以下简称“普查指标”），以及广东省、广州市政府网站日常监测和考评要求，对全市政府网站进行监测。

对广州市全部政务新媒体进行关键指标每日监测和每周监测，每季度按国办、省府办要求的比例进行抽查。

★要求中标人对本项目监测范围内的政府网站和政务新媒体进行7×24小时（含节假日）人工不间断读网监测和预警。

    - 监测指标、周期和要求

监测指标包括国家、省、市发布的最新网站和政务新媒普查或考评指标。若在项目期间，国家或省发布了新版网站普查和考评指标，则中标人需按照新指标进行监测。监测情况纳入年度考评结果。

      - 国办网站检查指标

监测内容：《检查指标》和《普查指标》中的主要指标项。要求每日、每周对全部政府网站进行关键指标监测。每月对标国家、广东省、广州市的考评要求，对全部政府网站进行一次全指标监测。编制月度全面监测报告，并督促问题网站进行彻底的无遗漏的整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。监测要求如下：

| 监测指标 |  |  |  | 监测周期和要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 考察点 | 评分细则 | 每日（含节假日） | 每周 | 每月 |
| 单项否决 | 安全、泄密事故等严重问题 | 网站是否出现如下问题： 1.出现严重表述错误。 2.泄露国家秘密。 3.发布或链接反动、暴力、色情等内容。 | 1.出现严重表述错误。 2.泄露国家秘密。 3.发布或链接反动、暴力、色情等内容。 上述情况出现任意一种，即单项否决。 | 每日监测多次。所有被监测网站的首页、一级栏目、二级栏目、重点栏目页面，至少每日监测1次；当日所有新增页面在发布后1小时内进行1次监测。7×24监测。 | 每周对所有被监测网站进行1次全面覆盖监测（只需提供机器扫描结果）。包括历史页面、归档页面。 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  |  | 网站是否出现如下问题： 4.对安全攻击（如页面被挂马、内容被篡改等）没有及时有效处置造成严重安全事故。 5.存在弄虚作假行为（如伪造发稿日期等）。 6.因网站建设管理工作不当引发严重负面舆情。 | 4.对安全攻击（如页面被挂马、内容被篡改等）没有及时有效处置造成严重安全事故。 5.存在弄虚作假行为（如伪造发稿日期等）。 6.因网站建设管理工作不当引发严重负面舆情。 上述情况出现任意一种，即单项否决。 | （每日收集相关情况，每月统计汇总） | （每日收集相关情况，每月统计汇总） | 全部网站统计1次当月相关情况，需人工复核。 |
|  | 站点无法访问 | 首页打不开的次数占全部监测次数的比例。 | 监测1周，每天间隔性访问20次以上，超过（含）15秒网站仍打不开的次数累计占比超过（含）5%，即单项否决。 | 每日监测多次。所有被监测网站的首页至少每5分钟监测1次。7×24监测。 | / | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  | 首页不更新 | 首页栏目信息更新情况。 如首页仅为网站栏目导航入口，则检查所有二级页面栏目信息的更新情况。 | 监测2周，首页无信息更新的，即单项否决。 如首页仅为网站栏目导航入口，所有二级页面无信息更新的，即单项否决。 （注：稿件发布页未注明发布时间的视为不更新，下同。） | 每日至少监测1次，包括所有被监测网站的首页。 | / | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  | 栏目不更新 | 1.动态、要闻、通知公告、政策文件等信息长期未更新的栏目数量； 2.网站中应更新但长期未更新的栏目数量； 3.网站中的空白栏目（有栏目无内容）数量。 | 1.监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目，以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目，累计超过（含）5个未更新。 2.应更新但长期未更新的栏目数量超过（含）10个。 3.空白栏目数量超过（含）5个。 上述情况出现任意一种，即单项否决。 | / | 统计每周所有被监测网站的栏目更新量。 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  | 互动回应差 | 互动回应类栏目长期未回应的情况。 | 1.未提供网上有效咨询建言渠道（网上信访、纪检举报等专门渠道除外）。 2.监测时间点前1年内，对网民留言应及时答复处理的政务咨询类栏目（在线访谈、调查征集、网上信访、纪检举报类栏目除外）存在超过3个月未回应有效留言的现象。 上述情况出现任意一种，即单项否决。 | （每月监测） | （每月监测） | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  | 服务不实用 | 办事服务提供情况 | 1.未提供办事服务。 2.办事指南重点要素类别（包括事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理机构、收费标准、办理时间、联系电话、办理流程）缺失4类及以上的事项数量超过（含）5个。 3.事项总数不足5个的，每个事项办事指南重点要素类别（包括事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理机构、收费标准、办理时间、联系电话、办理流程）均缺失4类及以上。 上述情况出现任意一种，即单项否决。 （注：对没有对外服务职能的部门，不检查其网站该项指标。） | （每月监测） | （每月监测） | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
| 发布解读 | 概况信息、机构职能、领导信息、动态要闻、政策文件、政策解读、解读比例、解读关联、其他栏目 | 概况信息、机构职能、领导信息、动态要闻、政策文件、政策解读、解读比例、解读关联、其他栏目的发布情况 | 按《政府网站与政务新媒体检查指标》标准评分。 | 统计每日所有被监测网站的栏目更新量。 | 统计每周所有被监测网站的栏目更新量。 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
| 办事服务 | 事项公开、在线申请、办事统计、办事指南、内容准确、表格样表 | 事项公开、在线申请、办事统计、办事指南、内容准确、表格样表等保障情况 | 按《政府网站与政务新媒体检查指标》标准评分。 | （每月监测） | （每月监测） | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
| 互动交流 | 信息提交、统一登录、留言公开、办理答复 | 信息提交、统一登录、留言公开、办理答复等情况 | 按《政府网站与政务新媒体检查指标》标准评分。 | （每月监测） | （每月监测） | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
| 功能设计 | 域名名称、网站标识、“我为政府网站找错”、站内搜索、一号登录、页面标签、兼容性、IPv6改造 | 域名名称、网站标识、“我为政府网站找错”、站内搜索、一号登录、页面标签、兼容性、IPv6改造 等情况 | 按《政府网站与政务新媒体检查指标》标准评分。 | （每月监测） | （每月监测） | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  | 可用性 | 首页可用性。首页打不开的次数占全部监测次数的比例。 | 1.首页上的链接（包括图片、附件、外部链接等）打不开或错误的，每发现一处，扣0.2分；如首页仅为网站栏目导航入口，则检查所有二级页面上的链接。 | 每日至少每5分钟监测1次。包括所有被监测网站的首页。7×24监测。 | / | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  |  | 链接可用性。首页及其他页面不能正常访问的链接数量。 | 2.其他页面上的链接（包括图片、附件、外部链接等）打不开或错误的，每发现一处，扣0.1分。 | 每日监测多次。所有被监测网站的首页、一级栏目、二级栏目、重点栏目页面，至少每日监测1次；当日所有新增页面在发布后1小时内进行1次监测。 | 每周对所有被监测网站进行1次全面覆盖监测（只需提供机器扫描结果）。包括历史页面、归档页面。 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |

针对《政府网站与政务新媒体检查指标》中的加分指标项，每季度对全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。

      - 网站监测补充指标

| 监测指标 |  |  |  | 监测周期和要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 考察点 | 评分细则 | 每日（含节假日） | 每周 |  |
| 敏感信息情况 | 一般错别字 | 网页是否出现一般错别字。 | / | 每日监测多次。所有被监测网站的首页、一级栏目、二级栏目、重点栏目页面，至少每日监测1次；当日所有新增页面在发布后1小时内进行1次监测。7×24监测。 | 每周对所有被监测网站进行1次全面覆盖监测（只需提供机器扫描结果）。包括历史页面、归档页面。 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
| 内容安全情况 | 政治表述错误 | 网页是否出现政治性表述错误。 | 单项否决 | 同上 | 同上 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  | 不当内容 | 网页是否出现可能引发负面舆情的稿件、表述、留言、投诉、举报、内控信息等。 | 单项否决 | 同上 | 同上 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
| 网络安全情况 | 网页篡改 | 网页是否被挂反标、广告、非法和不良信息。 | 单项否决 | 同上 | 同上 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |
|  | 非法链接 | 网页是否存在违法违规信息链接、钓鱼欺诈链接、暗链、商业广告链接、反动信息链接、暴力信息链接、色情信息链接、赌博信息链接等非法外链。 | 单项否决 | 同上 | 同上 | 全部网站全部页面全面监测1次，需人工复核。 |

      - 监测频次

- 实时监测：根据“国办网站检查指标”和“网站监测补充指标”每日多次监测。

- 日监测：项目期内应完成366次日监测。

- 周监测：项目期内应完成52次周监测。

- 月度监测：每月前2周完成月度监测。项目期内应完成12次月度监测。

★除上述例行监测外，中标人还需在合同期内额外提供不超过5次机动全市政府网站监测和扫描服务，以及专项检查服务（如域名清理等），以应对各种突发性和临时性检查任务。

      - 监测预警

1、监测所发现的全部异常问题都需通过监测工具、短信（或微信）等途径向采购人和问题网站主办单位预警。预警要求做到7×24小时不间断。

2、对于定义为单项否决的问题、网络安全问题，除立即通过监测工具、短信（或微信）预警外，还需在10分钟内通过人工向采购人和问题网站主办单位预警。

3、对于网站不更新、栏目不更新、互动回应差、信息更新情况、互动回应情况等以监测时间点更新数量作为考评依据的指标，要在发生单项否决前5个自然日通过人工电话、监测工具、短信（或微信）向采购人和问题网站主办单位预警。

4、对于站点无法访问、首页可用性等指标，要在接近单项否决阈值的60%时通过人工电话、监测工具、短信（或微信）向采购人和问题网站主办单位预警。

5、对于扣分型指标，要在该网站累计扣分接近30分时（即接近不合格时）通过人工电话、监测工具、短信（或微信）向采购人和问题网站主办单位预警。

      - 督促整改

发现问题后，中标人要在规定时间内，向各网站主办部门发布监测结果。安排专人督促部门整改，对监测问题要逐一跟踪、逐一督办、逐一检查部门整改结果，在要求的时限内督促部门完成问题整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。问题整改时限以采购人实际要求为准。通报前要求剔除误报、重报内容，补充漏报内容，使通报内容尽可能完整精确。

1、即时整改。对于定义为单项否决的问题、网络安全问题，发现后要立即督促问题网站进行整改。对于每日监测和月度监测中发现的定义为单项否决的问题、网络安全问题，按照本条要求即时通报相关部门整改。

2、每日整改。对于一般性问题，要每日督促问题网站进行整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。

3、月度整改。对于月度监测发现的所有问题，要督促问题网站在一周内完成彻底的无遗漏的整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。

    - 政务新媒体监测指标、周期和要求

政务新媒体监测指标参考政府网站执行。

      - 基本指标

参考“全国政府网站普查评分表”中的指标项。若在项目期间，国家或省发布了政务新媒体普查和考评指标，则中标人需按照新指标进行监测。

要求每日、每周对全部政务新媒体进行关键指标监测。每日、每周监测要求如下：

| 监测指标 |  |  | 监测周期和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 考察点 | 每日（含节假日） | 每月 |
| 单项否决 | 安全、泄密事故等严重问题 | 是否出现如下问题： 1.出现严重表述错误。 2.泄露国家秘密。 3.发布或链接反动、暴力、色情等内容。 上述情况出现任意一种，即单项否决。 | 每日监测多次。所有被监测政务新媒体的首页、前10页、重点栏目页面，至少每日监测1次；当日所有新增内容在发布后1小时内进行1次监测。7×24监测。 | 每月对所有被监测政务新媒体进行1次全面覆盖全量历史内容监测，需人工复核。 |
|  |  | 是否出现如下问题： 4.因发布内容不当引发严重负面舆情。 上述情况出现任意一种，即单项否决。 | （每日收集相关情况，每月统计汇总） | 全部政务新媒体统计1次当月相关情况，需人工复核。 |
|  | 内容不更新 | 1.监测时间点前2周内无更新。 2.移动客户端（APP）无法下载或使用，发生“僵尸”、“睡眠”情况。 | 每日统计所有被监测新媒体的更新量。 | 每周统计所有被监测新媒体的更新量。 |
|  | 互动回应差 | 1.未提供有效互动功能。 2.存在购买“粉丝”、强制要求群众点赞等弄虚作假行为。 上述情况出现任意一种，即单项否决 | （每季度监测） | （每季度监测） |
| 新媒体可用性 | 新媒体无法访问 | 新媒体打不开的次数占全部监测次数的比例。 | 每日监测多次。所有被监测新媒体、新发布文章、重点页面至少每5分钟监测1次。7×24监测。 | / |
|  | 链接可用性 | 新媒体首页及其他页面不能正常访问的链接数量。 | 每日监测多次。所有被监测政务新媒体的首页、前10页、重点栏目页面，至少每日监测1次；当日所有新增内容在发布后1小时内进行1次监测。7×24监测。 | 每月对所有被监测政务新媒体进行1次全面覆盖全量历史内容监测，需人工复核。 |
| 服务实用情况 | 在线系统 | 政务新媒体所关联的在线申报和查询系统能否正常访问。 | 每日监测多次。所有被监测新媒体的在线系统至少每1小时监测1次。7×24监测。 | / |
| 敏感信息情况 | 一般错别字 | 新媒体是否出现一般错别字。 | 每日监测多次。所有被监测政务新媒体的首页、前10页、重点栏目页面，至少每日监测1次；当日所有新增内容在发布后1小时内进行1次监测。7×24监测。 | 每月对所有被监测政务新媒体进行1次全面覆盖全量历史内容监测，需人工复核。 |
| 内容安全情况（单项否决） | 政治表述错误 | 新媒体是否出现政治性表述错误。 | 同上 | 同上 |
|  | 不当内容 | 新媒体是否出现可能引发负面舆情的稿件、表述、留言、投诉、举报等。 | 同上 | 同上 |
| 网络安全情况（单项否决） | 内容篡改 | 新媒体内容是否被挂反标、广告、非法和不良信息。 | 同上 | 同上 |
|  | 非法链接 | 是否存在违法违规信息链接、钓鱼欺诈链接、暗链、商业广告链接、反动信息链接、暴力信息链接、色情信息链接、赌博信息链接等非法外链。 | 同上 | 同上 |

除每日、每周监测，每季度要对标国家、广东省、广州市对政务新媒体的考评要求，要按国办、省府办要求的比例对全市政务新媒体进行1次抽查，编制季度全面监测报告，并督促问题新媒体进行彻底的无遗漏的整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。

      - 监测频次

- 实时监测：每日多次监测。

- 日监测：项目期内应完成366次日监测。

- 周监测：项目期内应完成52次周监测。

- 季度监测：每季度进行一次全指标监测，按国办、省府办要求的比例抽查全市政务新媒体。项目期内应完成4次季度监测。

      - 监测预警

监测所发现的全部异常问题都需通过监测工具、短信（或微信）等途径向采购人和问题网站主办单位预警。预警要求做到7×24小时不间断。

      - 督促整改

发现问题后，中标人要在规定时间内，向各政务新媒体主办部门发布监测结果。安排专人督促部门整改，对监测问题要逐一跟踪、逐一督办、逐一检查部门整改结果，在要求的时限内督促部门完成问题整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。问题整改时限以采购人实际要求为准。通报前要求剔除误报、重报内容，补充漏报内容，使通报内容尽可能完整精确。

1、即时整改。对于严重问题、网络安全问题，发现后要立即督促问题政务新媒体主办单位进行整改。

2、每日整改。对于一般性问题，要每日督促问题政务新媒体主办单位进行整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。

3、季度整改。对于季度监测发现的所有问题，要督促问题政务新媒体主办单位进行彻底的无遗漏的整改。整改完成后对问题进行复测检查，确保问题得到解决。

    - 监测方法

网站和政务新媒体监测工作应采用信息化手段自动监测和人工检查相结合的方式。

中标人应借助成熟的自动化检查监测工具进行监测检查，结合专业人员检查核实后出具数据报告或问题清单。对于通过机器自动化监测可能会因为抓取的数据不完整导致结果不准确的，现有信息技术无法或者通过人工对机器无法监测的内容进行检查，须采用人工检查方式检测。

    - 监测工具

采购人已建成政府网站监测平台（目前品牌型号为开普云监管平台，以采购人所提供的最终品牌型号为准），中标人可使用采购人所提供的该套监测平台完成监测任务。该平台具备网站可用性、链接可用性、首页更新情况、信息泄密、错敏信息（内容严重错误和一般错别字）、外链/暗链监测和预警等网站监测功能。

★中标人除使用采购人所提供的政府网站监测平台外，必须再提供一套不同品牌型号的政府网站和新媒体监测工具进行搭配使用。

通过两套工具交叉监测、交叉验证尽可能全面覆盖网站和政务新媒体全部存在问题，减少监测盲区和遗漏，提高网站问题的检出率。中标人所提供的监测工具需提供满足如下要求：

（1）高度匹配网站和政务新媒体日常监测指标，错敏字字库丰富。可自动完成内容更新情况、运行健康状况、错敏字、政治性表述错误、网络安全情况的日常监测。具备内控敏感信息监测服务能力，可对网站发布的信息进行涉密、涉敏监测，及时发现不宜公开信息。

（2）网站和政务新媒体出现重大问题时，支持通过微信或短信预警。预警项目包括但不限于首页不连通实时、首页不连通率接近3%、出现政治性内容错误、出现严重内容错误、首页超过10天未更新、空白栏目、栏目不更新、互动回应栏目超过3个月未回应、网络安全问题。预警对象至少包括采购人和问题网站主办单位。

（3）可将监测中发现的超出限值的指标、不合格的指标、单项否决的指标、存在问题向相应的网站和政务新媒体主办部门发布预警或通报，预警或通报要明细到每个具体的问题。

（4）通过可视化手段动态展示全市政府网站和政务新媒体日常监测情况（大屏展示），使采购人能够实时监控全市网站和政务新媒体运行情况。可针对各个政府网站和政务新媒体主办部门提供单个部门的监测图表，使各主办部门能够及时掌握网站和政务新媒体运行情况。

（5）具备英文版网站错别字监测能力。

（6）投标人必须拥有监测工具的知识产权，并在投标时提供有效的软件著作权证书。

    - 数据对接

本项目所产生的监测数据，需要与采购人的政府网站集约化平台工单模块进行对接，通过工单模块向各网站发布问题整改通知，并开展督促整改。中标人需提供监测工具的数据接口或导出监测数据，配合采购人按照监测频次将监测数据导入集约化平台。

  - 协助开展年度考评

采购人预计在2019年第三季度对考评对象进行一次预评估，在2019年第四季度进行正式评估。本项目中标人需配合采购人开展年度考评和相关培训，提供、汇总、分析网站监测数据。

  - 业务建议与指引

问题整改建议与指引。结合指标要求和政府网站和政务新媒体建设运行趋势，分析识别各级政府及部门网站和政务新媒体存在的共性突出问题，研究整改方法与措施，给出整改建议与指引。

协助与支持自查整改。组织网站和政务新媒体监测专业技术支持队伍，建立专项工作交流机制与咨询互动渠道，集中解答各区、各单位提出的业务问题，全程协助和支持各单位及时、准确地整改及解决各类问题。

抑制问题复发。通过持续的监测复核和抽检，最大程度抑制各政府网站和政务新媒体问题抬头和复发。

  - 项目人员要求

中标人应建立合理高效的监测团队，内部分工明确，能有效并持续对项目范围内的政府网站和政务新媒体开展7×24（含节假日）不间断监测，能对政府网站和政务媒体存在的问题进行迅速且准确的判断和预警，能及时响应采购人的业务需求。

- 项目经理1名，本科或以上学历，三年以上工作经验。不要求驻场，但要按采购人要求到现场参加项目会议、汇报项目进度、参加项目验收等。

- 至少8名其他工作人员参与项目。不要求驻场。

参加本项目的所有人员应满足如下基本条件，并在合同签订后项目启动前由单位出具政审证明（国有企事业单位）或个人无犯罪证明（其他所有制组织）：

（1）具有中华人民共和国国籍，拥护中华人民共和国宪法。

（2）遵纪守法，具有良好的品行。

（3）政治可靠，具有良好的政治素质。

（4）有下列情形之一者，不得参加本项目：曾因犯罪受过刑事处罚的，受处分期间或正在接受审计、纪律审查、司法侦查的。

- 项目成果

（一）每日、每周监测报告。根据普查指标体系，通过自动化监测检查数据，以及人工检查结果，每日、每周对全市政府网站整体出具《网站每日监测报告》、《网站每周监测报告》、《政务新媒体每日监测报告》、《政务新媒体每周监测报告》。

报告具体分类数量如下（因开展网站集约化建设和新增网站等原因，具体网站数量可能发生变动，以实际情况为准）：

- 《网站每日监测报告》、《政务新媒体每日监测报告》每日1份，本项目应共出具366份每日监测报告。

- 《网站每周监测报告》、《政务新媒体每周监测报告》每周1份，本项目应共出具52份每日监测报告。

（二）月度监测报告（仅针对政府网站）和季度监测报告（仅针对政务新媒体）。

- 月度监测报告：根据普查指标体系，通过自动化监测检查数据，以及人工检查结果，每月对全市政府网站一对一出具《网站月度监测报告》，报告中提供网站总体检查情况概览，并就每一项检查指标列明详细检查情况，详细记录网站存在的问题，并按评分细则进行评分。对于监测中存在问题的网站和政务新媒体下一轮监测应重点监测其问题整改情况，并在报告中进行说明，发现其仍在存在问题的，则立即详细记录具体问题并直接反馈给网站责任主体单位，由责任主体单位负责立即整改。

- 《网站月度监测报告》每站点每月各1份（因开展网站集约化建设和新增网站等原因，具体网站数量可能发生变动，以实际情况为准）。

- 季度监测报告：

- 《政务新媒体季度监测报告》，每季对全市政务新媒体整体出具1份，本项目共出具4份。

（三）年度整改建议方案。基于网站和政务新媒体全年监测情况，汇总研究各类型网站和政务新媒体存在的突出共性问题，提出问题解决思路和整改建议，编制《网站综合整改建议书》、《政务新媒体整改建议书》，建议书中应包含总体情况、突出/共性问题分析、综合整改建议、技术实施指引、运行管理建议、整改方案总结等内容。

- 网站整改建议书应按照网站类型分别出具，具体分类及数量如下（因开展网站集约化建设，具体数量以实际情况为准）：

- 《广州市政府门户网站综合整改建议书》 *1 份

- 《广州市政府各部门网站综合整改建议书》 *1 份（所有部门网站合1份）

- 《广州市各区门户网站综合整改建议书》 *11 份（每个区一份）

- 政务新媒体整改建议书：

- 《广州市政务新媒体整改建议书》 *1 份（对全市政务新媒体整体出具）

（四）整改技术指导。由业务骨干和专业技术人员对全市范围内各个网站和政务新媒体主办单位提出的网站和政务新媒体整改业务咨询问题进行答疑和技术指导；对于需要市政务服务数据管理局配合处理的技术问题，及时报告并全程提供技术配合与支持工作。

具体整改技术指导工作主要包含以下内容：

- 对监测报告、整改建议书的解读

- 关于监测报告、整改建议书的问题咨询答疑

- 整改过程中的技术咨询与指导

- 整改过程中的集约化平台的技术配合与支持

- 其他监测相关工作咨询、建议的答复与反馈工作

包括开通热线电话，每周7天*8小时响应及回复各类电话咨询事项；利用即时通讯平台向网站和政务新媒体管理人员，提供网站监测工作在线交流，在线回复各单位提出的各类监测咨询问题。

（五）监测工作总结。项目完成后进行全面深入的总结，并基于本次工作过程和经验积累，对后期如何常态化开展政府网站运行监测进行研究探讨提出建议，提交一份《网站和政务新媒体监测工作总结》。

- 项目服务期限和进度

服务期限：合同签订之日起1年（366个自然日）。

项目进度：签订合同之日起2周内提交实施方案，完成监测工具配置，正式开始监测。

- 服务质量

（一）网站和政务新媒体问题检出率和预警率应达到如下指标：

- 单项否决问题：100%，即所有被定义为单项否决的问题必须全部监测出和预警。

- 网站不合格情况：100%，即所有导致网站和政务新媒体评分不合格的因素必须全部监测出和预警。

- 政治安全情况：100%，即所有导致出现政治安全的因素必须全部监测出和预警。

- 网络安全情况：100%，即所有网络安全事件（仅针对本项目的监测指标）必须全部监测出和预警。

（二）因中标人监测工具功能缺陷、人员技能不足、工作失职、工作疏忽、工作失误、工作人员行为等中标人自身原因，导致我市辖区内政府网站和政务新媒体在国办、省府办通报的，或单项否决问题未及时发现和预警导致在 “我为政府网站找错”或同类栏目中被群众举报的，采购人对每个被通报（举报）政府网站和政务新媒体按￥15000元计罚违约金。

（三）因中标人监测工具功能缺陷、人员技能不足、工作失职、工作疏忽、工作失误、工作人员行为等中标人自身原因，导致单项否决问题、网站不合格情况、政治安全问题、网络安全问题漏检漏报，但未被国办、省府办通报的，且未在 “我为政府网站找错”或同类栏目中被群众举报的。

（1）属于非单项否决的问题：每1个问题计罚￥1000元违约金。

（2）属于单项否决的问题：每1个问题计罚￥3000元违约金。

（3）相同问题多次或多处出现的，累计计罚违约金。

（四）未按要求开展监测服务

经监理方确认，采购人核实，确系中标人原因造成未按要求进行监测的，包括未按时间点要求监测、未按监测范围监测、未按监测项目监测、未按监测方法监测、未及时预警，按￥1000元/次计罚违约金。

（五）未按质量和数量要求提交项目成果

经监理方确认，采购人核实，确系中标人原因造成未按规定提交合格项目成果的，包括报告/文档缺失、报告/文档内容错漏等，按￥1000元/份计罚违约金。

（六）未按时间要求提交项目成果

逾期交付项目成果（指“4.	项目成果”所述内容）的，应当每天按照合同总额的千分之五支付违约金给甲方，累计违约金率不超过合同总金额的5%；超过30日的，甲方有权单方解除合同。

- 诚信要求

为确保工作公平、公正，维护监测的权威性和公信力，本项目投标人必须作出如下承诺：

（1）确保政府网站和政务新媒体监测工作公平公正，对同类监测对象严格实行统一标准，不得对特定对象特殊照顾、区别对待、放松标准。

（2）不得以监测之便利，诱导监测对象采用中标人所经营的产品和服务，威胁监测对象制定对任何对中标人有倾向性的政策、标准，向监测对象索要经济利益和政策利益。

（3）不得以任何名义任何方式收受被监测对象的礼品财物、娱乐旅游活动、工作餐以外的宴请。

（4）在服务期内，不得参与本项目被监测政府网站和政务新媒体的建设和运维项目（监测和监理项目除外）。

违反以上承诺的，采购人有权单方解除本项目合同并将中标人列入不诚信供应商名单，中标人须退回所有已支付合同款。

- 管理要求

中标人必须接受采购人委托的项目监理方的监理要求。项目中标单位应该主动接受项目业主单位委托的第三方项目监理单位的管理、监督和检查。若考核不达标，接受监理单位开出的相应处罚。

- 保密要求

本项目所有监测数据和监测成果的所有权和使用权均归采购人所有。未经采购人同意，中标人不得向任何个人和任何单位提供，不得擅自利用监测数据和监测成果举报、曝光监测对象。

- 付款方式

服务报酬分期支付， 具体支付方式和时间如下：

（1）首款：合同签订15个工作日内，支付合同总额的50%；

（2）第二笔：中标人完成6轮网站月度监测和1轮政务新媒体监测工作后，支付合同总额的40%；实际支付金额根据合同相应条款扣除款项后按实结算。

（3）尾款：中标人完成12轮月度监测和4轮政务新媒体监测工作后，提交全部项目成果，完成全部工作任务，向甲方提交验收申请，经甲方组织的评审验收通过后，支付合同额的10%。实际支付金额根据合同相应条款扣除款项后按实结算。

若当年广州市财政投资安排本合同经费不足以支付当期全额应付款时，采购人应先告知中标人当期可支付金额，在中标人提供可支付金额发票后支付等额费用予中标人，差额部分采购人应在下一年度予以足额支付，中标人不得以此提出延期付款索赔要求。

- 验收要求

项目验收应达到如下前提条件：

（1）中标人完成招标文件、合同所规定的全部工作。

（2）中标人完成招标文件、合同所规定的全部项目成果文档。

（3）中标人服务质量达标，通过监理方和采购人的质量检查，监理方出具监理意见。

（4）项目服务期间，中标人未有“诚信要求”所禁止的行为。

满足以上条件后，由中标人提出验收申请。验收采用专家会议评审方式进行。若专家提出评审建议，中标人应根据建议完成相应的完善或整改工作。

第三部分 合同格式

合同编号：

广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务项目合同

项目名称：广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务项目

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

签订地点：  广州市天河区

签订日期：  2019年  月  日

一、总   则

第一条  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及 广州市政务服务数据管理局“广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务项目”采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、投标文件、保密协议、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

第二条  乙方提供服务的受益人为甲方，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务事项

第三条  服务内容及要求

（一）主要服务内容

1．摸清全市政府网站和政务新媒体的基本情况。通过对已填报的政府网站基本信息的核查、梳理和汇总，摸清全市政府网站和政务新媒体数量、基本信息、主要栏目开设情况，掌握全市政府网站建设运行的基本信息和总体状况。

2．开展全市政府网站和政务新媒体日常监测。根据《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）中的《全国政府网站普查评分表》（以下简称“普查指标”），以及广东省、广州市政府网站和政务新媒体日常监测和考评要求，对全市政府网站和政务新媒体进行日常监测，对网站和政务新媒体存在问题进行预警，出具监测报告，督促相关部门进行整改。

3．协助进行全市政府网站和政务新媒体考评。配合采购人开展2019年度全市政府网站考评和相关培训，提供、汇总、分析网站监测数据。

4．编制政府网站和政务新媒体整改建议与指引。结合指标要求和政府网站和政务新媒体建设运行趋势，分析识别各级政府及部门网站和政务新媒体存在的共性突出问题，深入研究网站和政务新媒体整改方法与措施，给出网站和政务新媒体整改建议与指引。

5．全程协助与支持各网站和政务新媒体自查整改。组建网站和政务新媒体监测专业技术支持队伍，建立专项工作交流机制与咨询互动渠道，集中解答各区、各单位提出的业务问题，全程协助和支持各单位及时、准确地整改及解决各类问题。

6．监测抑制问题复发。通过持续的监测复核和抽检，最大程度抑制各政府网站和政务新媒体问题抬头和复发。

7．数据对接。本项目所产生的监测数据，需要与采购人的广州市政府网站集约化平台工单模块进行对接，通过工单模块向各网站和政务新媒体主办单位发布问题整改通知，并开展督促整改。中标人需提供监测工具的数据接口或导出监测数据，配合采购人按照监测频次将监测数据导入集约化平台。

（二）监测考评范围

本次广州市网站和政务新媒体日常监测及考评范围主要包括：

（1）已在全国政府网站信息报送系统中的属于广州市管辖的所有政府网站。包括：

- 广州市人民政府门户网站

- 全市各区政府门户网站（含专项工作网站、经批准允许保留的区属部门政府网站、经批准允许保留的承担行政职能事业单位政府网站）

- 市政府各部门政府网站（含专项工作网站、经批准允许保留的承担行政职能事业单位政府网站）

（2）在项目实施及网站摸查过程发现的应在全国政府网站信息报送系统中登记但未登记的政府网站。

（3）在项目实施过程中新开设的政府网站。

（4）广州市政务新媒体。

（三）监测基本要求

根据《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）中的《全国政府网站普查评分表》（以下简称“普查指标”），以及广东省、广州市政府网站日常监测和考评要求，对全市政府网站进行监测。

对广州市全部政务新媒体进行关键指标每日监测和每周监测，每季度按国办、省府办要求的比例进行抽查。

（四）乙方应按期保质完成检查监测工作，并提交相应研究成果通过验收。

（五）培训与答疑。合同期间，乙方应协助甲方对考评对象进行培训和答疑，培训内容为监测及考评的指标体系及相关业务工作。

（六）乙方还应完成国家、省、市提出的突发网站监测任务。

第四条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。因自然灾害以及国家计划或政策调整等不可抗力的原因，使合同无法执行时，经双方协商一致可变更或解除合同。

三、服务期限和进度

第五条  服务期限：合同签订之日起1年（366个自然日）。

项目进度：签订合同之日起2周内提交实施方案，完成监测工具配置，并正式开始监测。

四、双方权利义务

第六条  甲方权利义务

  - 甲方派出业务人员配合乙方完成本项目的业务需求分析。

  - 甲方为乙方驻场人员提供办公场地。

  - 甲方应按期按质向乙方提供与项目相关的业务和技术资料，如因甲方原因导致项目进度延迟或停顿的，由甲方承担责任。

  - 乙方未经甲方同意，擅自变更甲方招标文件要求或乙方投标文件响应的项目经理或其它成员，甲方有权向乙方索取合同金额5%的违约金。

第七条  乙方权利义务

  - 乙方应严格按照投标文件，安排1名具有三年以上工作经验的项目经理，5名其他工作人员参与项目。项目期间未经甲方同意不得更换项目经理和参与人员。

  - 在合同执行过程中，必须严格遵守国家的法律、法规以及现行的技术与质量标准。及时按照合同要求完成工作任务，完成工作后，乙方应及时向甲方提交合同所规定的项目成果。乙方人员在工作期间的电脑等办公工具及食宿费由乙方负责。

  - 乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。

  - 如乙方确需更换项目经理或其他成员，则更换人资质不得低于被更换人资质，且更换人需经甲方两周的工作考核，考核通过后方可更换。考核期间，乙方原项目经理或其他成员不得离开岗位。

  - 乙方应协助甲方完成相关项目验收工作，包括收集、整理验收所需文档资料，检查验收所需文档资料是否齐全、内容是否完备。

  - 乙方需做好项目实施管理和项目人员管理，确保项目按计划保质量有步骤地实施。

  - 乙方不得将本项目任何工作以任何方式转包或分包。

  - 接受甲方及其委派的监理方的监督、考核。

  - 保密义务：见保密协议。

五、交付与验收

第八条  成果交付

乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的服务工作，乙方必须制定详尽的阶段实施方案和应完成的阶段性成果。

（一）实时监测。根据招标文件要求，进行每日多次网站监测。

（二）每日监测。项目期内完成366次网站和政务新媒体日监测。

（三）每周监测。项目期内完成52次网站和政务新媒体周监测。

（四）月度监测。项目期内应完成12次网站月度监测（不含政务新媒体）。

（五）季度监测。项目期内应完成4次政务新媒体季度监测（不含政府网站）。

（六）突发监测。除上述例行监测外，中标人还需在合同期内提供不超过5次机动全市政府网站（不含政务新媒体）监测和扫描服务，以及专项检查服务（如域名清理），以应对各种突发性和临时性检查任务。

第九条  文档交付

乙方应向甲方提交包括但不限于下列文档：

  - 监测报告。

具体分类数量如下（因开展网站集约化建设和机构调整，在项目服务期内网站数量可能发生变化，具体数量以实际情况为准）：

- 《网站每日监测报告》每日1份，共366份。

- 《政务新媒体每日监测报告》每日1份，共366份。

- 《网站每周监测报告》每周1份，共52份。

- 《政务新媒体每周监测报告》每周1份，共52份。

- 《网站月度监测报告》每站点每月各1份。

- 《政务新媒体季度监测报告》每季度对全市政务新媒体整体出具1份，共4份。

  - 共性问题分析报告。

  - 整改建议方案。

1.应按照网站类型分别出具14份，具体分类及数量如下（因开展网站集约化建设和机构调整，在项目服务期内网站数量可能发生变化，具体数量以实际情况为准）：

- 《广州市政府门户网站综合整改建议书》 *1 份

- 《广州市政府各部门网站综合整改建议书》 *1 份（所有部门网站合1份）

- 《广州市各区门户网站综合整改建议书》 *11 份（每个区一份）

2. 政务新媒体整改建议书：

- 《广州市政务新媒体整改建议书》 *1 份（对全市政务新媒体整体出具）

  - 监测考评工作总结。

第十条  验收标准和方式

1.乙方提交服务工作成果的形式：文档以书面和电子的方式交付，电子版以光盘方式交付，正式成果、中间成果或送审稿、报批稿、正式出版印刷的规格及数量以甲方要求为准。

2．服务工作成果的验收标准：在合同执行过程中，必须严格遵守国家的法律、法规以及现行的技术与质量标准。

3．服务工作成果的验收方法：完成12轮网站月度监测，监测考评过程及相关文档通过甲方组织的专家验收。

六、合同金额及付款方式

第十一条  合同金额

本合同金额为￥               元（人民币               ）。

第十二条  付款方式

服务报酬由甲方  分期  支付乙方。 具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%，即￥               元（人民币               ）；

（2）乙方完成6轮网站月度监测和1轮政务新媒体监测工作后，甲方向乙方支付合同总额的40%，即￥               元（人民币               ）；

（3）乙方完成12轮月度监测和4轮政务新媒体监测工作后，提交全部项目成果，完成全部工作任务，向甲方提交验收申请，经甲方组织的评审验收通过后15个工作日内，乙方向甲方提交支付申请，甲方对支付申请进行审核确认后，向乙方支付合同额的10%，即￥               元（人民币               ）。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

收款单位：

开户银行：

账号：

本合同金额为含税金额，乙方应当在甲方支付前向甲方开具等额有效发票。因甲方使用的是财政资金，上述规定甲方付款时间为向财局递交支付通知的时间（不含财局审核的时间），在规定时间内甲方递交支付通知即视为已按期支付，乙方不得以此向甲方主张逾期付款的违约责任。由于财政拨付安排原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方拒绝履约的理由。

七、违约责任

第十三条  工作未符合要求应承担的责任

1.未按时通过验收。确系乙方原因造成项目未能按时通过终验的，乙方按合同总价的10%赔付甲方违约金。

2.未按工作进度实施。因监测服务工作懈怠和失误造成项目未按照项目计划执行，各阶段性出现延误的，按每延迟1天向甲方支付￥200元的违约金。

3.人员管理未按要求。经甲方核实：

（1）关于缺勤。项目经理未能按甲方规定实施驻场的，按（￥100元/人•日）×（缺勤人数）×（缺勤天数）向甲方支付违约金。

（2）关于人员变更。乙方不按照招标文件和乙方的投标文件提供项目人员，或在未经甲方同意的前提下，擅自更换驻场项目经理以及服务人员的，每变更一次应向甲方支付合同总金额10%的违约金。

（3）关于违反驻场工作纪律。工作人员因违反甲方指定驻场场地工作纪律，而造成甲方损失的，按甲方现有驻场管理办法处置。

4.违反保密规定。违反所定保密协议规定，导致甲方损失的，除承担甲方全部损失外，另按合同总金额20%向甲方支付违约金。同时，甲方有权单方解除合同。

5.违反转、分包规定。按合同金额20%向甲方支付违约金。

6.违反信息安全规定。出现以下情况之一，视为违反所定信息安全规定。导致甲方损失的，除承担甲方全部损失外，另按合同总金额20%向甲方支付违约金。同时，甲方有权单方解除合同。

（1）泄露系统重要信息、泄漏源代码的行为。

（2）在甲方系统中隐藏后门、植入病毒/木马/其他恶意程序的。

（3）其他对信息安全造成严重影响的主观故意。

7.乙方所提供服务能力和监测工具与投标响应不一致的，按合同总金额20%向甲方支付违约金。同时，甲方有权单方解除合同。

第十四条  未达到服务质量要求应承担的责任

1.网站严重问题检出率和预警率应达到如下指标：

- 单项否决问题：100%，即所有被定义为单项否决的问题必须全部监测出和预警。

- 网站不合格情况：100%，即所有导致网站和政务新媒体评分不合格的因素必须全部监测出和预警。

- 政治安全情况：100%，即所有导致出现政治安全的因素必须全部监测出和预警。

- 网络安全情况：100%，即所有网络安全事件（仅针对本项目的监测指标）必须全部监测出和预警。

2.因乙方监测产品工具功能缺陷、人员技能不足、监测工作失职、工作疏忽、工作失误、工作人员行为等中标人自身原因，导致我市辖区内政府网站和政务新媒体在国办、省府办通报的，或单项否决问题未及时发现和预警导致在 “我为政府网站找错”或同类栏目中被群众举报的，甲方对每个被通报（举报）政府网站和政务新媒体按￥15000元计罚违约金。

3.因中标人监测工具功能缺陷、人员技能不足、工作失职、工作疏忽、工作失误、工作人员行为等中标人自身原因，导致单项否决问题、网站不合格情况、政治安全问题、网络安全问题漏检漏报，但未被国办、省府办通报的，且未在 “我为政府网站找错”或同类栏目中被群众举报的。

（1）属于非单项否决的问题：每1个问题计罚￥1000元违约金。

（2）属于单项否决的问题：每1个问题计罚￥3000元违约金。

（3）相同问题多次或多处出现的，累计计罚违约金。

4.未按要求开展监测服务

经监理方确认，甲方核实，确系乙方原因造成未按要求进行监测的，包括未按时间点要求监测、未按监测范围监测、未按监测项目监测、未按监测方法监测、未及时预警，按￥1000元/次计罚违约金。

5.未按质量和数量要求提交项目成果

经监理方确认，甲方核实，确系乙方原因造成未按规定提交合格项目成果的，包括报告/文档缺失、报告/文档内容错漏等，按￥1000元/份计罚违约金。

6.未按时间要求提交项目成果

逾期交付项目成果的，应当每天按照合同总额的千分之五支付违约金给甲方，累计违约金率不超过合同总金额的5%；超过30日的，甲方有权单方解除合同。

第十五条  违反以下约定的，甲方有权单方解除本项目合同并将乙方列入不诚信供应商名单，乙方须退回所有已支付合同款。：

1.确保政府网站和政务新媒体监测和考评工作公平公正，对同类监测和考评对象严格实行统一标准，不得对特定对象特殊照顾、区别对待、放松标准。

2.不得以监测和考评之便利，诱导监测和考评对象采用乙方所经营的产品和服务，威胁监测和考评对象制定对任何对乙方有倾向性的政策、标准，向监测和考评对象索要经济利益和政策利益。

3.不得以任何名义任何方式收受被监测和考评对象的礼品财物、娱乐旅游活动、工作餐以外的宴请。

4.在服务期内，不得参与本项目被监测政府网站和政务新媒体的建设和运维项目（监测和监理项目除外）。

第十六条  因甲方原因造成合同终止，前期甲方已支付给乙方的款项，乙方可不退还甲方；若因乙方原因造成合同终止，乙方需将前期甲方已支付给乙方的款项退还甲方。

第十七条  甲方违反本合同第 十二 条约定，应当每天按照合同总额的千分之五支付违约金给乙方，累计违约金率不超过合同总金额的5%，但由于财政资金拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方拒绝提供服务的理由。

第十八条  双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的服务工作成果做出决策并予以实施所造成的损失，按以下第3种方式处理：

1．乙方不承担责任。

2．乙方承担部分责任。

3．乙方承担全部责任。

第十九条  乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达三次，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

八、不可抗力

第二十条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起  5  天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十一条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、技术成果的归属

第二十二条  1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的服务工作成果所完成的新的技术成果（包括但不限于作品创作、发明、实用性新型等）、产生的数据和文档，归甲方所有。2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果、产生的数据和文档，归甲方所有。

十、争议及解决办法

第二十三条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第  1   种方式解决：

    - 提交中国广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其   他

第二十三条  本合同一式  6 份，具有同等效力，甲、乙双方各执  3 份，具有同等法律效力。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十四条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 联 系 人： |  | 联 系 人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 | 签订日期： | 年 月 日 |

- 合同附件：项目保密协议书

协议编号：

项目保密协议书

协议双方:

甲方:

乙方:

保密项目名：广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务

鉴于：

- 乙方因参与甲方关于广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务项目的有关工作，与甲方签订了合同（下称项目合同），已经或将要知悉甲方关于该项目的信息。

- 乙方充分理解并同意甲方在项目合同及保密协议中拟订的要求：甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》及《项目合同》，经协商，就乙方应对甲方关于该项目的信息承担保密义务的有关事宜达成一致，同意订立本协议，具体协议条款如下：

- 保密的内容和范围

本协议所指“信息”，指与项目有关的、未经甲方同意对外透露的一切甲方信息，包括但不限于如下内容：

  - 技术信息

    - 甲方的项目技术秘密包括但不限于：

调研报告、可行性研究报告、运维内容、开发内容、技术方案、软件源代码、可执行程序、演示程序、数据库、生产数据、运行环境、作业平台、测试数据和结果、监测数据和结果、技术指标、软件系统；咨询工作成果、图纸、样本、模型、使用手册、设计方案、设计图纸、技术文档、项目管理文档、项目成果、招投标的标底和标书内容；

    - 相关工作实施过程中产生的技术信息和技术资料

    - 属于合同规定的，乙方及乙方项目组成员在项目实施期间的研究发明、技术、专利成果信息；

    - 相关工作任务中涉及的技术信息和技术资料，以及有关会议文件，纪要和决定；

    - 相关工作承担者之间往来的传真，信函，电子邮件等；

    - 尚未经甲方正式对外透露的其他项目技术信息等。

  - 项目运营信息

甲方的项目运营信息包括但不限于：

    - 项目运营方针、计划、策略、决策意向、生产资料、用户名单、需求信息、采购资料、费用预算、管理诀窍；

    - 与用户、合作伙伴的意向、合同、协义、章程等法律文件的内容；

    - 与用户、合作伙伴、上级主管部门的沟通内容、会议会谈纪要、决议。

  - 其他信息

    - 甲方单位的运作情况、业务计划、业务策略、人事记录、员工资料、供应商名单、货源情报、市场资料、业绩评估、业务历史、财务状况，以及尚未经甲方正式对外公布的其他业务经营管理信息、资料、数据等；

    - 因项目工作而涉及的甲方上级主管部门的一切非公开信息；

    - 本保密协议和项目合同；

    - 甲方明确提出保密要求的其他资料或者信息。

- 保密信息不包括以下信息：

  - 乙方通过合法行为获悉已经公诸于众的信息；

  - 根据政府要求、命令和司法条例和法律、法规等要求所披露的甲方信息。

- 保密期限

双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的信息对外公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

- 保密义务

对第一条所称的该项目信息，乙方承担以下保密义务：

  - 未经甲方书面同意，不得将所了解和掌握该项目的信息提供、泄露给任何第三方；

  - 确保乙方有关人员，包括不论因何种原因终止参与关于该项目工作的项目成员，应：在项目建设期间，遵守甲方规定的保密规章、制度；在保密期，履行与其义务相应的保密职责；

  - 主动采取加密措施对上述所列及之信息进行保护，防止任何第三方知悉及使用；

  - 不得刺探或者以其他不正当手段（包括但不限于利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本项目无关的其他甲方信息；

  - 本保密协议和项目合同为甲方内部文件，乙方应妥善保管，不得泄露给第三方；

  - 在参与该项目建设期内编制的、使用或持有的、与第一条有关的任何文件（包括但不限于所有往来书信、用户名单、笔记、备忘录、计划、图纸）手册等，在项目结束后，应按甲方要求交付甲方，不得保留上述文件的全部或部分任何复制文件；

  - 该项目的信息所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的信息所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外；

  - 如发现项目信息被泄露，应当采取有效措施防止信息泄漏进一步扩大，并应即时通知甲方。

  - 乙方所有直接参与本项目的人员应当与甲方签订个人保密协议。

  - 本项目所有监测数据和监测成果的所有权和使用权均归甲方所有。未经甲方同意，乙方不得向任何个人和任何单位提供，不得擅自利用监测数据和监测成果对监测对象进行投诉、举报、曝光。

- 保密费用

甲方无需就本协议向乙方支付任何相关费用。

- 违约责任

乙方违反本协议规定的，按以下处置：

造成甲方经济、名誉损失的，除按有关法律、法规规定赔偿甲方实际损失外，另须按项目合同金额20%赔偿甲方违约金。同时，甲方有权单方解除合同。

- 争议的解决办法

因本协议引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方住所地人民法院作为双方协议纠纷的第一审管辖法院。

- 协议的生效和变更

双方签字、盖章（加盖骑缝章）之日后生效。本协议的任何修改必须经双方书面同意。

- 其他

本协议正本一式陆份，均具有同等法律效力，甲、乙双方各执三份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 日期： | 日期： |

# 第四部分 开标、评标和定标

## 评标原则

1．	总则

1.1 本次招标的评标方法遵循有关法律法规。

1.2 评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

1.3 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2．评标委员会

2.1	采购人根据招标标的特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2.2	为了评标工作公平进行，参加评标的成员应实行回避制度。

2.3	评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3. 对投标文件的审查和确定

3.1	评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。

3.2	对于被拒绝的投标文件，采购人无须对投标人作任何解释。

4．	投标文件的澄清

4.1	评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

4.2	投标人有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行澄清。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3	采购人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．投标无效及废标

5.1 具体要求见第一部分投标须知中有关要求。出现废标和投标无效时，按规定填写说明情况后，评标委员会审核通过。

6. 保密

6.1	除响应采购人要求对投标文件进行澄清外，任何时候任何投标人在招标结果宣布之前均不得与采购人联系询问评标情况及其他相关内容。

6.2	凡参与招标评标工作的有关人员均不得将有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

7. 评标原则

7.1  评标委员会将遵照公正、公平、公开的评标原则，严格按照招标文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有投标人，择优定标。

## 评标方法

- 评标须知

  - 评标委员会的每个成员(以下简称评委)如有以下情形之一应予以回避：

    - 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

    - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

    - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

    - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

    - 参与评标报告的起草；

    - 配合财政部门的投诉处理工作；

    - 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 关于评标方案

    - 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。

    - 评委应认真阅读并确认已经正确理解了评标方案；

    - 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

  - 关于评标

    - 采购人负责主持整个评标工作的进度，评标由采购人依法组建的评标委员会负责；

    - 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

    - 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

    - 国务院对特定招标项目的评标有特别规定的，从其规定。

  - 关于纪律和守则

    - 采购人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

    - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

    - 评委不得试图影响其他评委的评价意见。

    - 每个评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见，评委之间不得相互串通进行评分；

    - 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

    - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 关于评标责任

    - 评委应在其书面评审意见上签字确认；

    - 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

- 评标流程

  - 投标文件实质性响应检查

  - 技术部分响应性评定

  - 商务部分响应性评定

  - 报价响应性评定

  - 综合评估分的计算和排序

- 评标方案

  - 中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高的为中标候选人。

  - 投标文件实质性响应检查

    - 评标委员会在评标过程中共同就每一投标文件技术部分和商务部分分别审查，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

    - 下列情况属于重大偏差，投标文件有下述情形之一的，属于未能在实质上响应招标文件的投标，应作投标无效处理：

（一）投标文件没有加盖投标人公章；

（二）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（三）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（四）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（五）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的评分。

    - 由评委对所有投标文件进行实质性响应性检查，未能全部进行实质性响应的投标文件作投标无效处理；

  - 技术部分响应性评定

    - 由评标委员会对所有投标文件的技术部分的响应进行审核和分析；

    - 评委独立进行文字评价和评分，填写“技术部分响应评分表”，并给出相应的文字评价；

    - 评分标准：按照单项分值，按各单项评分说明计算；

    - 将每一个评委的评分汇集，除去最高分和最低分后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的技术得分。

  - 商务部分响应性评估

    - 由评标委员会对所有投标文件的商务部分的响应进行审核和分析；

    - 评委独立进行文字评价和评分，填写“商务部分响应评分表”；

    - 评分标准：按照单项分值，按各单项评分说明计算；

    - 将每一个评委的评分汇集，除去最高分和最低分后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的商务得分。

  - 价格响应性评估

    - 由评标委员会对所有投标文件的价格部分的响应进行审核和分析。

    - 基准价格分：以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，定其基准价格分为10分。

    - 投标人的价格得分=（评标基准价/投标人报价）×10（精确到小数点后两位）分。由此算出每个投标人的“价格得分”。

    - 评委检查每个投标人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

  - 综合评估分的计算和排序

    - 综合评估分中各评估因素所占权重（见下表）

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 55 | 35 | 10 |

    - 综合评估分（精确到小数点后两位）=技术得分+商务得分+价格得分；

    - 将综合评估分从高到低排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列；

    - 评标委员会按排名顺序推荐前两名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，采购人可顺选排名第二的为中标候选人。若排名第二中标候选人的报价高于排名第一的中标候选人报价20％（含）以上的，评标委员会只推荐排名第一的投标人为中标候选人。

4	评标表格

表一、投标文件实质性响应审查表

投标人:                  审查结论（投标有效或投标无效）:

说明：以下表格任意一项不符合招标文件要求的被视为投标无效。

| 审查类别 | 审查内容 | 是否符合 | 不符合项说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要指标要求（检查重要指标要求一览表） | 商务部分 |  |  |
|  | 技术部分 |  |  |
| 其他 | 投标文件载明的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的期限； |  |  |
|  | 是否无明显不符合技术规格、技术标准的要求； |  |  |
|  | 投标文件载明的物品材料、安装方式是否无明显不符合招标文件的要求； |  |  |
|  | 投标文件是否未附采购人不能接受的条件； |  |  |
|  | 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
|  | 投标人符合《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府网站考评实施细则的通知》（穗府办函〔2016〕39号）第十一条所规定的条件：“非广州市各级各部门网站承建商或受托运维者。” |  |  |
|  | 其他 |  |  |

评标委员会全体成员签字：

表二、技术部分响应评分表

投标人:                 评分合计:             评委签字：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值（55） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体实施方案评价。（实施方案应有工作内容及项目范围、具体的人员安排、工作计划、时间安排等） | 方案合理，任务目标明确，工作方法和措施切实可行，时间进度安排合理。方案合理，符合需求得5分；对比次之得3分；对比一般得1分；对比差得0分。 | 5 |
| 2 | 对政府网站和政务新媒体监测工作的难点分析和详细实施方案。重点考查对严重表述错误、泄露的国家秘密、反动/暴力/色情/赌博等内容、非法链接的监测工作分析和理解。 | 根据投标人响应情况横向比对，分析透彻、方案先进，得10分；对比次之得6分；对比一般得3分；对比差得0分。 | 10 |
| 3 | 监测技术团队的运作模式和服务能力。 | 具有完善的7×24小时不间断（国家法定假日不休）政府网站及政务新媒体值班人工+机器读网机制，服务能力强，得5分；对比次之得3分；对比一般得1分；对比差得0分。 | 5 |
| 4 | 网站及新媒体内容监测与分析功能。考查投标人所提供监测工具。 | 1、具备政府网站和新媒体内容文本扫描监测与智能语义分析能力，对网站已发布信息进行关键词智能提取与监测分析，包括全站、单独栏目，动态页面、新增页面的内容检测。（3分） 2、具备政府网站和新媒体非法链接扫描监测能力。（3分） 3、具备政府网站英文版和新媒体中英文内容的文本内容监测能力。（3分） 4、具备敏感信息监测服务能力，可对政府网站和新媒体进行涉密、涉敏信息监测，及时严重表述错误、泄露的国家秘密、反动/暴力/色情/赌博等内容。（3分） 5、具备监测信息展示大屏界面，能通过多种图标展示监测结果、修正情况。（3分） 注：以上能力，投标人均需提供截图证明。 | 15 |
| 5 | 政务舆情监测服务能力。 | 1、针对监测出的严重错误、敏感信息，能追踪监测舆情传播情况。（3分） 2、针对政府网站及新媒体所发布信息在社会媒体中传播情况进行跟踪，对传播热点进行正负面分析。（3分） 3、能够对政务网站及新媒体所发布信息在社会媒体中，可能引发负面舆情的时间进行预警。（3分） 4、能提供监测情况展示画面。（3分） 5、能定期出具有关监测报告，并针对重大时间出具专题报告。（3分） 注：以上能力，投标人均需提供截图证明。 | 15 |
| 6 | 监测质量保障措施：对本项目提供的全面检查监测质量控制方案，对供应商技术支持、保障能力、后续服务进行评价。 | 质量控制方法科学、质量目标清晰、质量控制手段可行。横向比对，优得5分；对比次之得3分；对比一般得1分；对比差得0分。 | 5 |

表三、商务部分响应评分表

投标人:                   评分合计:              评委签字：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值（35） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目的项目成员（含项目经理）资质学历情况；（提供项目人员学历证书、在本公司任职的外部证明材料，如加盖有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等复印件，若有奖励的则同时提供奖励证书复印件） | 1、主要项目成员不少于9人（含项目经理）的，得2分。 2、项目参与人员每一人具有互联网舆情或监测或计算机应用技术或信息安全有关专业本科学历以上的，得1分，最高得4分。 3、参与人员每有一人具有工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（中级及以上）的，得1分（同一人具有多个证书只计算一次），最高分4分。 | 10 |
| 2 | 企业资质证书(以证书复印件为准，并加盖本单位公章） | 每具有以下其中一种证书得1分，最高分3分。 1、ISO20000信息技术服务管理体系证书；2、ISO27001信息安全管理体系证书；3、ISO9001质量管理体系认证证书。 | 3 |
| 3 | 投标人2014年以来完成的同类型项目经验，须提供合同要点的复印件，并加盖本单位公章。同一地区，不同年份项目只能提供一次。（分公司投标的，总公司业绩可纳入评审）。 | 具备政府网站、互联网公众平台/站点/媒体相关监测服务（传播力监测、敏感信息监测、用户舆论监测等）经验： 1、提供政府部门/行业协会委托服务案例，省部级以上每个得2分，地市和区级每个得1分，最高5分 2、具有政府新媒体监测服务案例，每提供一个得1分，最高3分。 3、具有大型商业机构（如大型国有企业、电商、互联网企业或实体机构）监测服务案例，每提供一个得1分，最高2分 | 10 |
| 4 | 知识产权情况。重点考查能否提供自有的政府网站及新媒体监测系统工具。 | 具有网站信息敏感错误监测、政务新媒体内容监测、网络内容抓取、用户行为采集、网站健康状况监测或同类软件的软件著作权。每拥有1个软件著作权得1分，最高5分。注：投标人需提供有效产品登记证书或软件著作权证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 5 | 投标人项目服务质量。 | 承担过的网站监测项目服务质量，要求提供相关服务质量证明，例如用户表扬信、荣誉证书、举办方感谢信、官方报道项目情况等相关证明文件，提供一个得1分，最高5分。 注：以上资质证明文件需提供复印件并加盖公章。 | 5 |
| 6 | 投标人财务状况。 | 能提供有审计资质的第三方出具的2017年度审计报告，得1分；无，得0分。 | 1 |
| 7 | 对不良信用记录的扣分。 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣0.2分，最高扣1分；未列入则不扣分。 评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。 | 1 |

## 样表格式

### 附件1-1  投标函

致：    （采购人）

根据贵方发布的广州市政务服务数据管理局2019年广州市政府网站及政务新媒体日常监测服务项目招标文件，本人代表投标人（投标人名称）     参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方承诺如下：

1．项目投标总价见所附《开标一览表》的“总价格”。

2．我方郑重承诺：除《投标响应与招标文件差异一览表》中的差异外，我方将全部满足采购文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与采购文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求按照采购文件的要求提供设备或服务。我方并同意按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目合同执行期满日为止。

5．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．我方郑重承诺：截至目前，我方在广州市范围内未承担任何政府网站承建或运维工作，符合《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府网站考评实施细则的通知》（穗府办函〔2016〕39号）第十一条所规定的条件：“非广州市各级各部门网站承建商或受托运维者。”。

8．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：								      传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

移动电话：

投标人名称：（公章）						         年    月    日

### 附件1-2  开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价包含所有税费。

- 如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

### 附件1-3  投标响应与招标文件差异一览表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 差异 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（若无差异，此表留空）

### 附件1-4  实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 报价人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 | 理由： |  |
| 3 | ★要求中标人对本项目监测范围内的政府网站和政务新媒体进行7×24小时（含节假日）人工不间断读网监测和预警。 | 理由： |  |
| 4 | ★除上述例行监测外，中标人还需在合同期内额外提供不超过5次机动全市政府网站监测和扫描服务，以及专项检查服务（如域名清理等），以应对各种突发性和临时性检查任务。 | 理由： |  |
| 5 | ★中标人除使用采购人所提供的政府网站监测平台外，必须再提供一套不同品牌型号的政府网站和新媒体监测工具进行搭配使用。 | 理由： |  |

说明：本表所列条款必须一一予以响应，“报价人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

请报价人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致报价无效。

### 附件1-5  投标人基本情况表

一、公司基本情况

1、公司名称：                           电话号码：

2、地    址：                           传    真：

3、注册资金：                           经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

（自行描述）

7、公司财务情况：

投标人需提供会计师事务所出具的2017年度财务审计报告并加盖单位公章；如投标人无法提供2017年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。

二、报价人获得奖项情况

三、报价人资质证书情况

### 附件1-6  项目主要负责人简历表

投标人:

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 办公 电话 |  |  |  | 住宅 电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 竣工日期 |  |  | 项目质量 |  |

### 附件1-7  承担本项目主要负责人及其他工作人员表

| 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 常住地 | 获得认证资质证书、 最高学历及承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件1-8  近三年以来已完成同类型项目一览表

投标人:

| 序号 | 项目名称 | 规模/造价 | 完成时间 | 具体内容及成果 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

### 附件1-9  用于本项目的监测工具介绍

对用于本项目的监测工具介绍，投标人需提供如下信息，主要监测工具和辅助监测工具都需提供：

一、监测工具基本情况，包括名称、软件开发商、版本、最近升级时间。

二、主要功能。

三、监测工具对本项目监测指标的匹配程度。

四、软件著作权证书。

五、错敏字字库说明，要求包括字库名称、错敏字样本数量、语料库样本数量等。