广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目监理服务项目

招标文件

广州市政务服务数据管理局

2020年10月15日

目 录

招标公告	3

第一部分 投标须知	5

第二部分 采购需求	11

第三部分 合同格式	20

第四部分 开标、评标和定标	31

第一章 评标原则	31

第二章 评标方法	33

第三章 样表格式	40

附件1-1  投标函	40

附件1-2  开标一览表	41

附件1-3  投标响应与招标文件差异一览表	42

附件1-4  实质性响应条款一览表	43

附件1-5  投标人基本情况表	44

附件1-6  项目主要负责人简历表	45

附件1-7  承担本项目主要负责人及其他工作人员表	46

附件1-8  近三年以来已完成同类型项目一览表	47

# 招标公告

广州市政务服务数据管理局(以下简称“采购人”) 对2020年信息化项目监理服务项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 项目内容及要求

项目名称：广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目监理服务项目。

项目地址：广州市天河区珠江新城华利路61号。

最高限价（含税）：390,000.00元。

- 招标文件发布时间：2020年10月15日。

- 招标文件发布地点：广州市政务服务数据管理局官方网站（zsj.gz.gov.cn）“通知公告”栏目自行下载（本公告附件）。

- 提交投标文件时间：2020年10月15日公告之时起至2020年10月21日17:00。投标在工作日进行，节假日不接受投标。工作时间：周一至周五上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

- 提交投标文件截止时间：2020年10月21日17:00。

- 供应商提交投标文件的方式：将纸质投标文件通过邮政、快递或亲自上门方式送达。需同时提供与纸质投标文件一致的电子版投标文件（用光盘刻录，不得使用其他介质，否则当无效投标处理。投标文件纸质版与电子版不一致时，以纸质版为准）。

- 开标时间：2020年10月22日9:30。

- 投标文件解密时间：2020年10月22日9:30。

- 开标地点：广州市天河区龙口西路穗园西街2号（穗园小区Ｅ栋）。

请投标人代表携带身份证、委托书按时抵达开标地点。

- 关于采购文件

  - 本采购文件仅适用于本次采购活动所叙述的项目。

  - 本采购文件中凡标有“★”的地方均被视为实质性响应条款。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标人资格及要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（三）本项目不接受联合体投标。

- 联系方式

投标文件寄送地址：广州市天河区龙口西路穗园西街2号（穗园小区Ｅ栋）211办公室

收投标文件联系人：易先生；联系电话：38828322。

咨询联系人：李小姐；联系电话：38813014。

# 第一部分 投标须知

投标人必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。

- 名词解释

  - 采购人：广州市政务服务数据管理局

  - 投标人：已下载招标文件并向采购人提交投标文件的供应商。

- 项目内容

项目名称：广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目监理服务项目。

- 关于招标文件

  - 本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

- 关于投标人

  - 投标人资格及要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

  - 关于联合投标

本项目不接受联合投标。

  - 现场考察及招标答疑会

（一）本项目不需要现场考察。

（二）本项目不需要现场招标答疑会。

- 关于投标文件

  - 投标文件的组成和格式

    - 投标文件应包括下列部分：

（一）商务部分

- 投标文件目录；

- 投标函（格式见附件1-1）；

- 开标一览表（格式见附件1-2）；

- 投标响应与招标文件差异一览表（格式见附件1-3）；

- 实质性响应条款一览表（格式见附件1-4）；

- 投标人基本情况表（格式见附件1-5）；

- 企业营业执照副本复印件或统一社会信用代码证复印件；

- 企业信誉相关证明资料；

- 项目主要负责人简历（格式见附件1-6）；

- 承担本项目主要负责人及其他工作人员表（格式见附件1-7）；

- 提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件；

- 提供《近三年以来已完成同类型项目一览表》（格式见附件1-8）；

（二）技术部分

- 项目实施方案；

- 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料。

  - 投标文件的编写

    - 投标人在投标文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将视为投标无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

    - 投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的。否则将视为不响应。

    - 投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。

  - 投标文件的签署和印刷规定

    - 投标文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

    - 投标文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

    - 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

  - 投标文件的密封、标记和递交

    - 投标文件的密封和标记

      - 投标人应准备投标文件的正本1套，副本4套，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

      - 投标人应将投标文件按照本章5.1.1要求单独装订成册，在正本封面上加盖公章。

      - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

      - 正本和电子文件（必须用光盘刻录，不得使用其他介质，否则当无效投标处理）一起封装，全部副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明招标项目名称和投标人名称。

    - 投标文件的递交

      - 在投标截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件。

  - 投标语言及计量单位

    - 投标文件及投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准。

    - 计量单位应使用中华人民共和国法定公制计量单位。

  - 关于报价

    - 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价

    - 投标人必须按招标文件指定格式正确填写各种价格单，价格单中相应内容的报价应计算正确。

    - 每一项目的报价必须是唯一的。报价栏中如出现数字0，视报价为零，即免费；如出现空白，视为已响应但漏报价。

    - 漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

    - 所有报价应包含本项目的所有费用（包含国家规定的所有税费）。

    - 开标时，投标文件中开标一览表的总报价与投标文件中明细表的报价不一致的，以开标一览表的总报价为准。

    - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

- 关于投标费用

投标人须承担与投标有关的自身的所有费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标采购单位在任何情况下不承担、不分担任何类似费用。

- 关于开标

  - 投标人代表如参加开标会，必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

  - 开标时，工作人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等。

- 关于开标和定标

  - 本次招标由采购人组织开标。

- 关于中标通知和签订合同

  - 中标人须在中标通知发出之日起15日历天内与采购人签订合同。

- 关于投标无效和废标

  - 有下列情况之一出现的投标文件，将作投标无效处理：

（一）投标文件未密封。

（二）投标函无单位盖章。

（三）投标文件不完整、不真实或未对招标文件做出实质的响应导致投标无效。

（四）投标文件未按组成和格式要求编写的。

（五）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

（六）投标设备或服务明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（七）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（八）投标报价低于企业的成本价。

（九）投标报价超过最高限价。

（十）投标文件逾期送达。

（十一）不满足招标文件本部分（即第一部分）和第二部分中其它重要指标。

  - 本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一）	符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的。

（二）	出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）	因重大变故，采购任务取消的。

- 知识产权

  - 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

  - 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 关于保密

未经采购人和报价人许可，双方都不得将采购文件中关于采购人的系统现状及需求情况、建设情况、项目成果提供给任何第三方。

第二部分 采购需求

一、采购范围

本项目确定一家中标人，为采购人提供信息化建设和运维项目监理服务。

二、采购预算（最高限价）

采购预算（最高限价）：人民币390,000.00元，其中每个项目的监理费用需单独报价，且不能超过其最高限价：

（一）广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目监理，最高限价贰拾贰万元整（￥220,000.00元）；

（二）广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目监理，最高限价壹拾柒万元整（￥170,000.00元）；

三、项目工期要求和服务地点

项目工期：自合同签订之日起至监理范围内项目全部实施完毕并通过市政务信息化项目终验止。

服务地点：广州市天河区

四、项目背景

本监理项目的监理对象为广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目，共包括两个项目：

1.广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目；

2.广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目；

（一）广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目背景

根据平台建设情况，结合数字政府发展新要求、新趋势，数字广州基础应用平台以统一全市数据采集入口、建设“市、区、街镇、村居、网格”五级的数据核查、更新、质量管理和数据共享机制、建设统一全市公共服务支撑平台为建设目标，深化平台应用实施推广工作，建设专业主题应用，提供大数据挖掘分析与决策支持，提升全市公共服务和社会治理的智能化水平。

以“四标四实”数据为基础，汇聚全市公共基础数据，形成数据采集、核查、更新、质量管理和数据共享机制。

1.以“四标四实”平台数据为基础，建设统一的全市公共基础数据（城市管理和社会治理类为主）采集入口，梳理基层公共数据目录，整合建设全市各部门业务下沉到基层（街、镇为主）的移动APP和网站网页端数据采集入口，避免基层多头采集和重复录入，为基层减负、提高数据质量。

2.汇聚全市公共服务基础数据库，建设覆盖“市、区、街镇、村居、网格”五级的数据核查、数据校验、数据更新、数据质量管理和数据共享机制，为全市各级政府部门开展社会治理、城市管理提供辅助决策支持；

3.平台数据遵循“一数一源”和标准化建设的原则，对发现的问题数据，按照共享规定办法及时推送相关职能部门进行更新、校准、确认，确保数据鲜活性、完整性、准确性和安全性；

4.推进数据共享和开放能力平台建设，实现与现有服务的互联互通，打破信息孤岛，为全市相关部门提供社会治理数据共享与开放服务。

建设统一“四标四实”基础应用支撑与能力开放平台

基于“四标四实”数据共享和统一采集入口的业务要求，在云服务技术架构下向全市社会治理，提供基于统一坐标、统一底图的道路、门牌、详址、建筑物编码、实有人口、实有房屋、实有单位、实有设施等基础数据；完善GIS地图应用、对接综合事件调度平台、综合数据采集、可视化展示等基础应用支撑能力；提供服务注册、服务发布、服务监控、服务安全认证，以及“四标四实”数据的服务调用能力。以此形成支撑社会治理和城市管理的应用支撑与能力开放平台。 “四标四实”数据及服务在全市各职能部门、11个区、全社会逐层共享开放，全面提升基层社会治理能力和服务效能。

平台应用实施推广

根据《广州市深化“四标四实”成果应用健全长效机制实施方案》第2、第12、第15、第16点等要求，优化调整基础网格与数据的对应关系，支撑实有实施数据上图，继续完善四标四实等基础数据；支撑各部门利用标准地址等基础数据，开展对接应用。

大数据挖掘分析与决策支持

基于区划空间，实现辖区内数据的统计分析、专题库数据对比分析以及数据对碰报告输出等，为决策分析提供支持。

（二）广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目背景

1.实施市政务服务中心、广州12345政府服务热线话务现场信息化系统的统一运维管理，并将本次项目所涉及日常运维管理事务纳入整体运维服务管理体系；

2.基于市政务服务中心、广州12345政府服务热线话务现场现有的信息化系统和设备基础，延续信息化系统及设备的维保服务；

3.通过外包服务商的整体服务，为信息系统提供整体运行保障，为市政务服务中心、广州12345政府服务热线话务现场信息系统的可靠运行保驾护航；

4.通过安全咨询服务及开展全面的等级保护测评工作，实现信息系统安全的常态化管理。

五、项目目标

中标人必须依照有关标准和法律法规以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，受采购人委托负责审核项目建设合同条款、控制项目进度和质量，按期对项目验收，保证项目按期、高质量地完成，最终提交采购人满意的成果。

（一）投资目标。投资金额不超过合同规定金额。

（二）工期目标。确保项目在合同规定的期限内竣工验收，并投入使用。

（三）质量目标。实现合同和设计方案的各项功能，并符合设计方案的质量标准，将系统建设成一个先进、实用、体现当代高新技术水平的信息化建设工程，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。

（四）合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

（五）信息和协调管理目标：建立与采购人和相关单位的信息沟通协调机制，提供各类法律、法规、政策等信息咨询和意见建议，监督指导采购人和相关单位编制各类项目资料，妥善保管和严格保密项目实施各阶段的项目资料（文档、视频、数据、图表、代码、配置文件等）。

六、标准规范

项目需遵循的标准规范：

（√）GB/T 2887  计算机场地通用规范

（√）GB/T 8567  计算机软件文档编制规范

（√）GB/T 9385  计算机软件需求规格说明规范

（√）GB/T 9386  计算机软件测试文档编制规范

（√）GB/T 15532  计算机软件测试规范

（√）GB/T 25000.51  软件工程  软件产品质量要求与评价(SQuaRE)  商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则

（√）GB/T 28035  软件系统验收规范

（√）GB/T 19668.1  信息技术服务  第1部分：总则

（√）SJ 20822 信息技术  软件维护

（√）其他信息系统相关标准

（√）计算机病毒防治管理办法

（√）信息系统工程监理单位资质管理办法

（√）信息系统工程监理工程师资格管理办法

（√）信息系统工程监理暂行规定

（√）计算机信息网络国际联网安全保护管理办法

（√）中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定

（√）广州市政务信息化项目终验实施细则(穗政数〔2020〕22号)

七、监理服务范围

监理工作需对广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目的系统开发、系统集成、运行维护和项目验收等环节实行全过程监理。

八、监理服务工作要求

（一）服务要求

中标人应安排工作人员按采购人要求到现场办公，做好工程和项目进度和质量控制管理，协助采购人完成项目任务并提供管理和技术咨询。根据信息化项目管理有关要求，中标人应：

1、按照“守法、公平、公正、独立”的原则，开展信息系统工程监理工作，维护采购人与承建单位的合法权益。

2、按照监理合同取得监理收入。

3、不得承包相关信息系统工程。

4、驻场监理人员非因采购人要求或其他特殊情况，原则上不得随意更换。监理驻场人员考勤管理，可参照采购人在编人员考勤时间执行。

5、不得与被监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，不得作为其投资者或合伙经营者或关联公司。

6、不得以任何形式侵害采购人和承建单位的知识产权。

7、在监理过程中因违犯国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，应承担相应的经济责任和法律责任。

8、中标人要发挥应有的作用，定期提交系统开发及运行报告（包括系统开发、运行过程中存在的问题和解决建议），以提升监理工作的服务水平。

中标人必须提供项目建设全过程的高质量监理服务。全过程监理指：项目从协助项目相关采购、签订合同；项目开工启动开始至项目通过终验，直至承建单位开始履行售后服务职责。针对项目的要求和特点，向采购人提供监理服务。

（二）服务方式

本监理项目要求监理工程师按采购人要求提供服务，建立项目监理组，负责整个工程的全程监理工作。具体要求如下：

1、总监理工程师：1名，不要求全程驻场，负责监理范围内所有项目日常监理工作，同时履行总监理工程师职责，负责工作总体协调，并为采购人项目实施和管理中关键问题提供咨询服务。

2、项目监理工程师：1名，负责项目日常监理工作，要求全程驻场。

3、助理工程师不少于1名，协助监理工程师开展工作，要求全程驻场。

4、所监理项目工期内，监理工程师至少每2周召集一次监理例会，定期向采购人提供项目运行情况报告。

5、项目日常监理工作应服从采购人安排，组织及参加项目工作会议（包括但不限于项目协调会、项目例会、项目专题研讨会、项目问题通报会、项目阶段及项目验收会、项目专家论证评审会、项目阶段工作总结会等）。

（三）项目成果审核

1、审核和确认承建单位的项目实施方案（包括人员组织、质量管理计划、进度计划等内容）；

2、审核和确认承建单位提供的项目过程文档，包括需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书等；

3、审核和确认各类项目管理文档，包括系统试运行申请、试运行报告、系统上线申请、验收申请等；

4、审核合同规定的其他项目成果；

5、监理单位必须坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排监理工程师现场办公做好项目进度和质量控制管理，协助完成工程任务并提供管理和技术咨询。

（四）质量及安全控制

中标人需对监理范围内所有项目进行质量和安全控制：

1、总体质量控制要求

（1）依据采购文件、投标文件、合同和承建单位制定的项目建设相应技术规范，审查、监督、控制项目建设质量；

（2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量；每月对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目承建单位进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见；

（3）根据项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

（4）编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

（5）组织质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（6）组织系统建设质量检查和验收；

（7）督促承建单位整改存在问题；

（8）参与项目初验、终验和交接；

（9）协助采购人进行设计方案的审核和确认；

（10）协助采购人审核系统软件选型方案；

（11）对采购的系统软件的质量进行检验、测试和验收审核；

（12）对系统软件的安装调试进行验收审核。

2、项目建设质量的控制

（1）监督承建单位按该项目采购文件和建设/运维方案规定的时间、频率、响应速度、服务次数、服务内容、服务过程、人天工作量、人数等要求，完成项目建设工作；

（2）在对项目建设详细了解的基础上，协助项目承建单位和采购人，对总体建设/运维方案和项目中产生的专项方案进行审核把关。专项方案包括但不限于：系统升级改造方案、系统接入实施方案、应急演练方案等；

（3）对承建单位的建设/运维质量和系统安全保障工作进行检查和审核；

（4）对项目建设/运维文档和成果移交验收。

3、系统升级完善及应用软件开发质量的控制

（1）应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；

（2）在对项目建设详细了解的基础上，协助项目承建单位、采购人，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

（3）对平台内部系统之间集成、部门接入集成进行测试；

（4）对承建单位的开发质量进行审核；

（5）对源代码、开发文件进行移交验收。

4、信息安全的控制

（1）组织承建单位完善信息安全策略、落实信息安全防护职责；

（2）督促承建单位完成安全监测和自查、安全漏洞修复、安全台帐编制、编写安全报告、预防性安全防护等任务；

（3）对承建单位的工作制度、管理流程、实施方案、软件代码和配置、实施操作进行事前信息安全审查。

5、承建单位服务绩效的考核

（1）按采购人要求，协助采购人制定对承建单位的服务质量考核指标，每月对承建单位的服务质量和承建单位的驻场服务人员进行考核；

（2）对承建单位的驻场服务人员进行到场考勤，每月出具考勤报告。

6、技术培训质量控制

（1）审核确认承建单位的培训计划；

（2）监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

（3）审核确认承建单位的培训总结报告。

（五）进度控制

1、审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

2、对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

3、采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定项目建设活动顺序，控制项目施工进度；

4、发现系统建设进程未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

5、当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定，同时督促承建单位尽快采取措施；

6、采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

（六）投资控制

1、通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2、当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

3、审查系统建设进度款申报；

4、严格控制和审查项目范围变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

5、审核承建单位的工作量清单和实施过程中所产生的费用。

（七）合同管理

1、协助采购人签订合同；

2、跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

3、对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

4、根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。

（八）项目信息管理

1、及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

2、建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3、督促、检查及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

4、转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单；

5、采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、承建单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

6、当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

7、采用项目管理信息化系统进行日常项目管理，采购人对该项目管理信息化系统具有使用权，系统中所存储数据属采购人所有。

（九）项目文件管理

1.中标人应负责以下文档的编写：

（1）项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

（2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

（3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

2.中标人应参与以下文档的管理：

（1）项目实施期间各类技术文件；

（2）合同执行过程中的各类往来文件及存档。

3. 按照市政务信息化项目验收要求，组织承建单位编写和收集验收材料，并对材料进行审核，协助采购人进行项目归档等工作。

（十）项目安全管理

1、负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

2、负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

3、检查督促承建单位建立、完善安全生产制度；

4、组织安全事故的调查与处理。

（十一）知识产权管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

（十二）项目会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，中标人应根据项目需要或按采购人要求组织以下会议：

1、项目协调会；

2、项目周例会；

3、项目专题研讨会；

4、项目问题通报会；

5、项目阶段及最终验收会。

中标人还应参加以下会议：

1、项目专家论证评审会；

2、项目阶段工作总结会；

3、采购人要求参加的其他会议。

（十三）组织协调

1、监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

2、建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

3、确立项目安全监督的工作目标。

（十四）咨询建议服务

中标人需对监理范围内所有项目提供咨询建议服务：

1、中标人需了解采购人业务运作，对承建单位的建设/运维工作进行把关（包括但不限于质量把关、合理性把关、时效性把关、成本把关、安全性等），至少每半年向采购人提供一次业务咨询或建议，配合采购人提高建设/运维工作成效；

2、对采购人和承建单位的日常项目管理工作规范化进行督促，并提出完善整改建议。

3、协助采购人制定项目监管细则、以及相关的规范文件、工作模板。

4、协助采购人开展项目相关的采购工作。

（十五）运营管理要求

对所监理子项目提出运营管理建设性意见，提交运营管理方案。

（十六）测试要求

根据《广州市财政投资信息化项目验收规范》和《广州市政务信息化项目终验实施细则》等，中标人应按照监理职责及各项目工作需求，进行信息网络系统测试以及信息应用系统测试。

九、对投标人的要求

（一）对投标人的人员要求

| 人员类别 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | ■不需全程驻场； ■具有 硕士或以上 学历，高级职称； ■具有信息或通信专业的高级工程师职称； ■具有IPMP国际项目经理证书； ■具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）； ■注册咨询工程师（投资）证书； ■注册监理工程师证书； ■具有信息系统监理师证书； ■从事信息系统工程项目监理工作 五 年以上； ■近三年担负过 三 个以上信息系统工程项目的监理工程师，至少有一个信息系统工程项目超过 500 万元； ■具备良好的资源协调能力。 |
| 项目监理工程师 | 1 | ■需驻场，负责项目日常监理工作； ■具有 本科或以上 学历， 中级或以上 职称； ■具有信息系统监理师证书； ■具有IPMP国际项目经理证书； ■具有信息安全保障人员认证证书（CISAW） ■注册咨询工程师（投资）证书； ■注册监理工程师证书； ■具有信息系统项目监理经验，并从事相关工作 三 年以上。 |
| 助理工程师 | 不少于1 | ■需驻场，协助监理工程师开展工作。 ■具有信息系统监理师证书； ■具有IPMP国际项目经理证书； ■具有信息安全保障人员认证证书（CISAW） ■注册咨询工程师（投资）证书； ■注册监理工程师证书； |

（二）对投标人的工作场所和设备投入要求

投标人承诺中标后在广州市有常设服务机构，且在广州有固定的工作场所和必要的软硬件设备，保证能正常地开展工程监理咨询工作。

十、验收要求

（一）验收方法：项目完成后由在中标人出具监理服务完成报告、由项目建设单位出具监理过程考核情况作为监理服务项目完成验收，不另行组织验收。监理过程考核内容须包含：考勤情况、过程监管、文档管理、会议组织、其他，考核不合格则不予验收。

（二）验收标准：服务期满后，由中标人撰写服务完成报告，交由采购人审核。

（三）验收时间和地点：本项目完成后由中标人出具监理服务完成报告，采购人审核同意，由项目建设单位出具监理过程考核情况后在15个工作日内在服务地点完成。

十一、报价要求

中标人需单独对广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目范围内的项目监理服务费分别进行报价。

报价明细表

单位：元

| 序号 | 内容 | 最高报价 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目 | 220,000 |  |
| 2 | 广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目 | 170,000 |  |
| 总价 |  | 390,000 |  |

十二、付款方式

采购人采取银行转账方式按项目进度支付给中标人，具体支付时间和金额如下：

1、合同签订后5个工作日内，支付本项目监理合同总价的比例如下所示。其中：

①广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目，监理金额的50%。

②广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目，监理金额的50%。

2、监理范围内各项目通过合同验收，由中标人出具监理服务完成报告，采购人审核同意，由项目建设单位出具监理过程考核情况后5个工作日内，支付本合同总价的比例如下所示，其中：

①广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目，监理金额的50%。

②广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目，监理金额的50%。

说明：

①项目所涉及经费为广州市政务信息化项目建设经费，付款时间需以收到财政经费为准。如当年广州市财政投资安排经费不足以支付当期全额应付款时，采购人应先告知乙方当期可支付金额，在乙方提供可支付金额发票后支付等额费用予乙方，差额部分甲方应在收到财政经费予以支付，乙方不得以此提出延期付款索赔要求。

②乙方须在甲方每次办理付款手续前5个工作日，向甲方提供当次应收款项等额的合法发票。

# 第三部分 合同格式

合同以最终签署版本为准

广州市采购合同

合同编号：

广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目监理服务项目合同

委托方：广州市政务服务数据管理局

乙方：

签订地点：  广东省广州市天河区

签订日期：      年    月   日

甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》及《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目监理服务项目，经协商一致，签订本合同，具体合同条款如下：

1	说明

下列文件均为本合同不可分割部分：

1.1	项目公开招标文件；

1.2　项目中标通知书原件；

1.3	报价响应文件正本或复印件（复印件须注明“与原件相符”并加盖骑缝章）；

1.4	甲乙双方签署的《项目保密协议》；

1.5	乙方驻场人员名单及资质情况表。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若以上文件与合同不一致或冲突的，以对乙方要求较高或更有利甲方为准。

2	关于转、分包

2.1	转、分包行为属于合同主体变更的行为，除双方书面同意外，任何一方不得擅自变更合同主体。

2.2	未经甲方书面同意，乙方不得向他人转让项目，也不得将项目拆解后分别向他方转让。

3	监理服务工作的内容和要求

为满足甲方业务保障的需要，乙方为甲方提供监理服务，有关事项如下：

3.1	服务期限

自合同签订之日起至监理范围内项目全部实施完毕并通过市政务信息化项目终验止。

3.2	服务实施地点

甲方指定地点。

3.3	服务内容

采购需求规定的全部内容，主要包括以下：

3.3.1	本监理项目的监理对象为广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目，共包括两个项目：

1.广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目；

2.广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目；

为以上项目提供独立第三方监理服务，确保项目按时、按质完成，直至市政务信息化主管部门出具“合格”意见止。

3.3.2	协助甲方项目管理部推进项目管理各项日常工作，提高甲方项目管理水平。

3.3.3	采购需求规定的其他工作及要求：

1.总监理工程师：1名，不要求全程驻场，负责监理范围内所有项目日常监理工作，同时履行总监理工程师职责，负责工作总体协调，并为采购人项目实施和管理中关键问题提供咨询服务。

2.项目监理工程师：1名，负责项目日常监理工作，要求全程驻场。

3.助理工程师不少于1名，协助监理工程师开展工作，要求全程驻场。

4.所监理项目工期内，监理工程师至少每2周召集一次监理例会，定期向采购人提供项目运行情况报告。

5.项目日常监理工作应服从采购人安排，组织及参加项目工作会议（包括但不限于项目协调会、项目例会、项目专题研讨会、项目问题通报会、项目阶段及项目验收会、项目专家论证评审会、项目阶段工作总结会等）。

3.3.3.2	驻场人员原则上不得兼任其他监理合同的监理工作。

3.3.3.3	除本项目规定的监理工作外，监理经理应协助甲方同时负责统一管理甲方所有项目的监理机构和人员。

3.4	服务要求

3.4.1	服务及管理要求

3.4.1.1	乙方应参照甲方的安全管理制度或规范指导运维单位做好工作，包括但不限于以下制度规范：

3.4.1.2	乙方内部应具备的项目及项目团队管理要求

乙方内部应具备项目管理、服务质量管理、服务保证管理、项目人员及工作岗位管理、风险管理等相关规范。

乙方的项目团队成员及资质要求应与采购响应文件一致；团队成员应为乙方正式员工；团队成员上岗前必须通过甲方考核、审批，手续齐全后上岗，对未通过考核及审批的成员，甲方有权要求乙方更换。

乙方因内部原因需变更项目团队成员时，应至少提前2周通知甲方，向甲方明确工作交接期，经甲方书面同意后可变更项目团队成员，变更后项目团队成员应为乙方正式员工，其资质应不低于采购需求规定的资质要求。

3.4.2	安全要求

乙方应参照以下要求对运维单位提出安全管理方面的要求。

3.4.2.1	必须按照《国家安全生产法》的有关规定，建立健全企业安全生产管理制度，确保工作环境安全、工作秩序安全、工作过程安全、工作成果安全、工作人员生命财产安全。如出现任何安全生产事故，按国家有关规定执行。

3.4.2.2	必须按照国家非涉密信息系统等级保护和涉密信息系统分级保护的要求，协助甲方对承建或运维的系统进行定级、建设和管理，并根据防护等级采取相应的安全防护措施。预先提出合理化建议。

3.4.2.3	负责组织运维单位制定项目的系统安全应急预案，并定期组织运维单位进行应急预案的演练。

3.4.2.4	必须服从甲方对网络与安全设备的各项管理规定和要求，对因工作疏失出现的网络与信息安全责任事故，必须承担相应责任，接受惩处。

3.4.3	考核及评价要求

3.4.3.1	乙方提前5天提交服务自我评价报告。

3.4.3.2	甲方项目组考评后，甲方项目管理部门再综合考评。

3.4.3.3	甲方向服务方通报评价结果，乙方如有异议应该在3天内书面提出。

3.4.3.4	合同期总分等于评价得分的算术平均分。

3.4.4	验收要求

3.4.4.1	合同验收

服务期满，项目范围内的项目实施完毕并全部通过甲方组织的合同验收，包括：完成采购需求规定的工作和任务，服务质量达标；文档齐全，完成监理服务的过程文档和报告，完成监理工作手册等相关标准规范的修改，第三方符合性验收、专家评审和验收备案等工作。具体验收规范以市政务信息化主管部门发布的验收规范和要求为准。

3.4.4.2  项目终验

按照市政务信息化主管部门发布的项目终验要求完成项目终验相关工作，配合符合性检查等，直至市政务信息化主管部门出具“合格”意见止。

3.4.4.3  验收标准：采用服务评价的方法进行验收，服务期满后，由乙方撰写服务完成报告，由甲方项目负责人在审核后签署。

3.4.4.4  验收时间和地点：本项目完成后由乙方提出验收申请，甲方审核同意后在15个工作日内在服务地点组织验收。

4	价款和支付方式

4.1	合同款项：

4.1.1	合同总价¥　元（大写：人民币　元整），其中：

1.广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目监理¥　元；

2.广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目监理¥　元；

除此费用外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用或者承担任何款项义务。

4.1.2	合同实际结算金额

实际结算时，应先扣除乙方违约金，以及扣除乙方因违约而应补偿甲方损失的赔偿金；应支付额不足应扣除额的，乙方应向甲方支付其差额部分，支付形式双方协商。

4.2	支付方式：

4.2.1	第一笔款（首款）

合同签订后5个工作日内，支付本项目监理合同总价的比例如下所示。其中：

①广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目，监理金额的50%，即¥　元（大写：人民币　元整）。

②广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目，监理金额的50%，即¥　元（大写：人民币　元整）。

4.2.2	第二笔款（尾款）

监理范围内各项目通过合同验收，由中标人出具监理服务完成报告，采购人审核同意，由项目建设单位出具监理过程考核情况后5个工作日内，支付本合同总价的比例如下所示，其中：

①广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目，监理金额的50%，即¥　元（大写：人民币　元整）。

②广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目，监理金额的50%，即¥　元（大写：人民币　元整）。

说明：

①项目所涉及经费为广州市政务信息化项目建设经费，付款时间需以收到财政经费为准。如当年广州市财政投资安排经费不足以支付当期全额应付款时，采购人应先告知乙方当期可支付金额，在乙方提供可支付金额发票后支付等额费用予乙方，差额部分甲方应在收到财政经费予以支付，乙方不得以此提出延期付款索赔要求。

②乙方须在甲方每次办理付款手续前5个工作日，向甲方提供当次应收款项等额的合法发票。

4.3	支付的其他约定

4.3.1	本项目监理费用包含项目范围内所有项目，如出现项目未采购等情况，据实扣除相关费用。

由于政策原因或其它不可抗力，导致监理工作无法开展的，经甲乙双方书面确认，终止本合同内该项工作内容的执行，乙方应将相应未履行部分的金额退回给甲方。

4.3.2	甲方向以下乙方指定唯一收款账号汇出款项，即视为甲方已履行付款义务。因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

户名：

账号：

开户银行：

4.3.3	甲方付款期限自收到乙方开具的发票之日起计算，具体到帐期限以财政拨付实际到帐为准。由于财政拨付安排原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方拒绝履约的理由。

注：付款期限自收到乙方开具的发票之日起计算，具体到帐期限以财政拨付实际到帐为准。

5	双方的权利及义务

5.1	甲方的权利和义务

5.1.1	甲方权利

5.1.1.1	获得乙方服务和项目产出物。

5.1.1.2	在合同期，以合法方式维护自身正当权益。

6.1.1.3	有权拒绝乙方超出合同范畴、与维护合同无关的不合理要求。

5.1.1.4	对乙方履约质量考核，并对考核不达标的按本合同第九条规定追究乙方责任。

5.1.2	甲方义务

5.1.2.1	按时、足额支付款项；

5.1.2.2	为有利于项目推进为乙方提供必要的业务资料，与乙方积极沟通。

5.2	乙方的权利和义务

5.2.1	乙方权利

5.2.1.1	获取报酬。

5.2.1.2	在合同期，以合法方式维护自身正当权益。

5.2.1.3	拒绝甲方超出合同范畴、与维护合同无关的不合理要求。

5.2.1.4	对履约风险提出建议。

5.2.1.5	对有益于项目推进、提升服务质量水平提出合理化建议。

5.2.2	乙方义务

5.2.2.1	按合同规定提供监理服务，为甲方提供必要的技术支持和技术资料，协助甲方提升运维管理水平，确保运维项目按时通过财政终验。

5.2.2.2	按合同规定，定期向甲方汇报工作，积极、及时地保持与甲方沟通。

5.2.2.3	接受甲方的监督、考核。

5.2.2.4	在监理工作范畴内确保运维项目通过财政终验。

5.2.2.5	按项目保密协议履行保密义务。

5.2.2.6	按“知识产权”条款约定履行。

5.2.2.7	派驻的驻场人员遵守工作地点所在地、以及甲方单位的规章制度。

5.2.2.8	乙方对甲方提供资料信息有异议的，应在收到之日起2个工作日内向甲方书面提出，否则视为乙方对甲方提供的资料信息予以认可，因资料信息错误或者缺陷等而导致的一切后果由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。无论合同因何种原因终止，乙方应向甲方返还甲方提供的所有资料信息，甲方另有要求的，以甲方具体要求为准。

5.2.2.9	乙方承诺对派驻到项目实施地点的项目人员负责。若乙方项目人员在履行合同过程中遭受人身、财产损害或者造成他人人身、财产损害的，由乙方承担全部责任，乙方项目人员在本合同有效期间（包括乙方项目人员出差）发生人身意外或罹患疾病时由乙方负责处理。给甲方造成损失的，还应当向甲方赔偿。乙方项目人员包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问、合作方人员及其他相关人员。

6	信息保密

按《保密协议》规定执行。

7	知识产权

7.1	乙方提供甲方使用的所有软件，包括系统软件、应用软件、工具软件等必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等一切费用和所有责任，由乙方承担。因此而造成甲方承担赔偿等责任的，甲方有权向乙方追偿。

7.2	履行合同服务工作而产生的所有技术创新、发明专利、研究成果的知识产权归甲方所有，包括：

7.2.1	除署名权外的其他著作权归甲方所有，且：

7.2.1.1	未经甲方书面同意，乙方不得自行将合同产生的成果转让给第三方，否则相关收益归甲方所有，乙方另向甲方承担责任。

7.2.1.2	本项目乙方监理人员，享有在技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得相关荣誉证书、奖励的权利。

7.2.2	专利申请权及专利权

专利申请权归甲方所有。专利取得后的使用和有关权益分配方式如下：专利权归甲方所有，未经甲方书面同意，不得允许第三方使用。乙方应当依甲方的要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关的知识产权。

7.2.3	非专利技术成果的使用权、转让权

7.2.3.1	技术成果的使用权：

甲方享有无偿使用权，未经甲方书面同意不得允许第三方使用；

7.2.3.2	技术成果的转让权：

归甲方所有。

7.3	乙方应当依甲方的要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关的知识产权。

8	关于担保

无。

9	违约及处置

9.1	以下情况视为乙方违约，按以下相应处置：

9.1.1	关于项目终验的违约

经甲方及外部专家评审确认，确系乙方原因造成所监理项目工程未能按时通过市政务信息化主管部门组织的项目终验，乙方按合同总价的10%赔付甲方违约金。

9.1.2	关于合同验收的违约

经甲方及外部专家评审确认，确系乙方的原因造成所监理项目工程未能按时通过合同验收的，乙方按合同总价的10%赔付甲方违约金；

9.1.3	关于工作进度的违约

因乙方工作懈怠和失误造成所监理项目工程未按照计划推进，出现阶段性延误的，按每阶段每延迟一天¥200元的标准累计收取约金。

9.1.4	关于服务质量的违约

因乙方工作不到位，未按甲方要求实行项目监理，包括但不限于；监理工作文档的准备、项目文档质量的核查、项目产出物质量的核查、验收等，导致所监理的项目出现质量问题，按照每三个月百分制进行考核，低于60分处以采购成交价15%的违约金，低于80分处以采购成交价10%的违约金，低于90分处以采购成交价5%的违约金。对项目承包商按照合同金额比例分别扣减相应款项（在下笔合同款支付中扣除）。

乙方连续二次考核出现低于60分的情况下，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总额的25%支付违约金。

9.1.5	关于人员的违约

如下经甲方确认及核实，执行违约处置：

9.1.5.1	关于缺勤

乙方未能按规定实施驻场的，按（¥1500元/人•日）×（缺勤人数）×（缺勤天数）的标准累计收取乙方违约金。

9.1.5.2	关于请假

乙方驻场人员请假的，需报甲方同意后方可准假，每季度请假累计不得超过应驻场人•日的5%，超过的，按缺勤处理。

9.1.5.3	关于人员变更

未能取得甲方书面同意，乙方项目经理的变更按每人次扣减合同总价的10%违约金处置，项目团队人员的流动率（人员变更频次/驻场人数）≥30%，按（¥1000元/次）×（人员变更频次）的标准，收取乙方违约金。

9.1.5.4	关于违反驻场工作纪律

乙方驻场人员因违反甲方指定驻场场地工作纪律，而造成甲方损失的，按甲方现有驻场管理办法处置。

9.1.6	关于工作文档的违约

未按照项目监理要求及相关标准规范产出项目文档，包括文档缺失、文档内容错漏等，按¥1000元/份的标准累计收取乙方违约金。

9.1.7	违反保密规定

违反双方保密协议规定，按保密协议处置。

9.2	以下情况视为甲方违约，相应处置：

甲方未能按合同约定支付合同价款的，每逾期1天，向乙方支付应付未付款0.5 ‰的违约金，违约金总额最高不超过应付未付款的5%，但由于财政拨付安排等非甲方原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方逾期完成项目工作的理由。

10	争议的解决

在合同执行过程中，双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

11	其他

11.1	合同生效

合同自双方授权代表签字、盖章（加盖骑缝章）之日起生效。

11.2	合同变更

履行过程中，任何一方提议对合同做修改或补充，必须征得另一方同意，补充合同书后进行。对合同服务期限、金额、服务内容、产出物等涉及项目的重大变更，另须获得项目主管部门审批后生效。

11.3	合同终止

因不可抗力（不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件）导致合同部分或全部无法继续履行，双方对此引起的后果不负任何责任，双方不就此向对方索赔，并可协商是否终止合同。

11.4	份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。合同自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商并另行签订补充协议约定。

12. 一方在合同履行过程中向另一方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均可以合同所列明的地址送达；一方如果迁址或者变更电话，应当及时书面通知另一方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达。

（以下无正文）

| 甲方： （签章） 授权代表签字： （签字） 日期： | 乙方： （签章） 授权代表签字： （签字） 日期： |
| --- | --- |

合同附件：保密协议书

协议编号：

广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目监理服务项目保密协议

委托方：广州市政务服务数据管理局

乙方：

签订地点：  广东省广州市天河区

签订日期：      年    月   日

根据广州市政务服务数据管理局信息化2020年项目监理服务采购项目（以下简称“项目”）合同规定和要求，乙方在项目建设实施过程中产生或使用到的所有资料及数据，甲方有权要求乙方严格遵守国家相关的保密法律、法规和相关规定，确保信息安全。乙方应加强保密意识并严格遵守以下协议：

一、本协议以乙方为责任方，参与项目建设的乙方及乙方所有人员均为责任人，承担共同的保密责任。

二、保密内容包括但不限于项目实施过程中产生或使用到的书面资料、电子版资料、数据、图片、照片和由此派生的相关资料的内容。

三、对本协议所述的所有保密内容，未经甲方明确书面许可，不得擅自对外泄露、转让、租借等。

四、乙方不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏项目所涉及数据，以及由此派生的相关资料的内容；严禁将数据泄露给无关人员；严禁将项目实施中涉及的相关项目技术方案及实施规划中含有数据字典的内容透露给无关人员；未经甲方允许，乙方不得擅自将此项目涉及的系统向他人演示与展示，并严禁提供给第三方使用。

五、乙方应服从甲方的安排，依照有关法律、法规和协议工作，不得将项目涉及到的数据以及相关内容泄露给无关人员。

六、乙方在项目实施过程中使用到的数据等相关资料必须由本项目人员因本项目工作需要而使用与保管，不得借给无关人员。

七、为配合乙方实施项目，甲方提供给其的数据以及含有其内容的相关资料不得应用于除本项目以外的项目活动以及其他商业行为。

八、乙方必须向甲方提供参与本项目建设的乙方人员名单，与参与项目人员签订保密协议（含离职保密条款），并报甲方备案。如有变更，需及时书面通知甲方，并经甲方确认同意。

九、无论乙方今后完成本项目或因任何原因中途退出，均不得泄露所知悉的项目涉及的数据以及由此派生的其他相关资料。

十、如发生信息泄露，乙方应立即向甲方报告，并积极协助甲方及有关保密部门进行查处、证据保全、寻求司法救济等。

十一、乙方如未能遵守本协议，有违反保密规定行为而泄密的，乙方应向甲方支付项目合同约定的违约金，如违约金无法弥补甲方经济损失的，乙方应承担甲方全部经济损失，构成犯罪的，甲方将依法追究乙方刑事责任。

十二、适用法律

本协议应受中华人民共和国法律约束并按其解释，而不适用其他冲突法规范。

十三、违约责任

乙方应尽到相关注意义务，避免造成不良影响。因乙方违约或使用信息不当而造成不良影响的，由乙方承担一切经济损失，负责消除不良影响并负担由此产生的一切费用。乙方违约或不良影响情况首次发生的，乙方按项目合同总价2%支付违约金予甲方；乙方违约或不良影响情况第二次发生的，乙方按项目合同总价的5％支付违约金予甲方；乙方违约或不良影响情况第三次发生的，从第三次发生起，乙方每次按项目合同总价的10％支付违约金予甲方，同时甲方有权选择直接解除项目合同。每次同时出现违约和不良影响情况的，累计计算该次的违约金。

不良影响：指经甲方与乙方共同确认，因不当使用信息、数据泄露或其他原因导致，造成甲方遭到投诉，或损害影响第三方（含系统使用者及社会公众）利益引发不满，或被3家以上媒体（含网络媒体）报道扩散。

十四、争议解决

在合同执行过程中，双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

十五、协议的生效及副本

1.本协议自双方签字盖章之日生效。

2.本协议一式【陆】份，甲方执【叁】份，乙方执【叁】份，具有同等法律效力。

十六、保密期限：从本协议签订之日起至本协议终止之后长期有效（即永久），不因协议及项目合同的变更、解除、终止而免除乙方合同保密义务。甲方除应支付项目合同总金额外，无需另行支付乙方保密费用。

| 甲方： （签章） 授权代表签字： （签字） 日期： | 乙方： （签章） 授权代表签字： （签字） 日期： |
| --- | --- |

# 第四部分 开标、评标和定标

## 评标原则

1．	总则

1.1 本次招标的评标方法遵循有关法律法规。

1.2 评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

1.3 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2．评标委员会

2.1	采购人根据招标标的特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2.2	为了评标工作公平进行，参加评标的成员应实行回避制度。

2.3	评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3. 对投标文件的审查和确定

3.1	评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。

3.2	对于被拒绝的投标文件，采购人无须对投标人作任何解释。

4．	投标文件的澄清

4.1	评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

4.2	投标人有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行澄清。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3	采购人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．投标无效及废标

5.1 具体要求见第一部分投标须知中有关要求。出现废标和投标无效时，按规定填写说明情况后，评标委员会审核通过。

6. 保密

6.1	除响应采购人要求对投标文件进行澄清外，任何时候任何投标人在招标结果宣布之前均不得与采购人联系询问评标情况及其他相关内容。

6.2	凡参与招标评标工作的有关人员均不得将有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

7. 评标原则

7.1  评标委员会将遵照公正、公平、公开的评标原则，严格按照招标文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有投标人，择优定标。

## 评标方法

- 评标须知

  - 评标委员会的每个成员(以下简称评委)如有以下情形之一应予以回避：

    - 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

    - 项目上级主管部门或者行政监督部门的人员；

    - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

    - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

    - 参与评标报告的起草；

    - 配合财政部门的投诉处理工作；

    - 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 关于评标方案

    - 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。

    - 评委应认真阅读并确认已经正确理解了评标方案；

    - 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

  - 关于评标

    - 采购人负责主持整个评标工作的进度，评标由采购人依法组建的评标委员会负责；

    - 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

    - 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

    - 国务院对特定招标项目的评标有特别规定的，从其规定。

  - 关于纪律和守则

    - 采购人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

    - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

    - 评委不得试图影响其他评委的评价意见。

    - 每个评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见，评委之间不得相互串通进行评分；

    - 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

    - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 关于评标责任

    - 评委应在其书面评审意见上签字确认；

    - 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

- 评标流程

  - 投标文件实质性响应检查

  - 技术部分响应性评定

  - 商务部分响应性评定

  - 报价响应性评定

  - 综合评估分的计算和排序

- 评标方案

  - 中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高的为中标候选人。

  - 投标文件实质性响应检查

    - 评标委员会在评标过程中共同就每一投标文件技术部分和商务部分分别审查，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

    - 下列情况属于重大偏差，投标文件有下述情形之一的，属于未能在实质上响应招标文件的投标，应作投标无效处理：

（一）投标文件没有加盖投标人公章；

（二）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（三）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（四）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（五）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的评分。

    - 由评委对所有投标文件进行实质性响应性检查，未能全部进行实质性响应的投标文件作投标无效处理；

  - 技术部分响应性评定

    - 由评标委员会对所有投标文件的技术部分的响应进行审核和分析；

    - 评委独立进行文字评价和评分，填写“技术部分响应评分表”，并给出相应的文字评价；

    - 评分标准：按照单项分值，按各单项评分说明计算；

    - 将每一个评委的评分汇集后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的技术得分。

  - 商务部分响应性评估

    - 由评标委员会对所有投标文件的商务部分的响应进行审核和分析；

    - 评委独立进行文字评价和评分，填写“商务部分响应评分表”；

    - 评分标准：按照单项分值，按各单项评分说明计算；

  - 价格响应性评估

    - 由评标委员会对所有投标文件的价格部分的响应进行审核和分析。

    - 基准价格分：以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，定其基准价格分为10分。

    - 投标人的价格得分=（评标基准价/投标人报价）×10（精确到小数点后两位）分。由此算出每个投标人的“价格得分”。

    - 评委检查每个投标人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

  - 综合评估分的计算和排序

    - 综合评估分中各评估因素所占权重（见下表）

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 50分 | 40分 | 10分 |

    - 综合评估分（精确到小数点后两位）=技术得分+商务得分+价格得分；

    - 将综合评估分从高到低排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列；

    - 评标委员会按排名顺序推荐前两名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，采购人可顺选排名第二的为中标候选人。若排名第二中标候选人的报价高于排名第一的中标候选人报价20％（含）以上的，评标委员会只推荐排名第一的投标人为中标候选人。

4	评标表格

表一、投标文件实质性响应审查表

说明：以下表格任意一项不符合招标文件要求的被视为投标无效。

| 审查类别 | 审查内容 | 是否符合 | 不符合项说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要指标要求（检查重要指标要求一览表） | 商务部分 |  |  |
|  | 技术部分 |  |  |
| 其他 | 投标文件载明的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的期限； |  |  |
|  | 是否无明显不符合技术规格、技术标准的要求； |  |  |
|  | 投标文件载明的物品、材料、安装方式是否无明显不符合招标文件的要求； |  |  |
|  | 投标文件是否未附采购人不能接受的条件； |  |  |
|  | 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |
|  | 投标文件未按组成和格式要求编写的。 |  |  |

评标委员会全体成员签字：

表二、技术部分响应评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值（50） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对监理项目需求、重难点的分析及理解 | 响应内容完整、详细、表述清晰、科学合理，得10分；响应内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，得6分；响应内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，得3分；其它或无响应内容，得0分。 | 10 |
| 2 | 质量目标、质量控制措施 | 响应内容完整、详细、表述清晰、科学合理，得8分；响应内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，得6分；响应内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，得2分；其它或无响应内容，得0分。 | 8 |
| 3 | 进度控制目标、措施 | 响应内容完整、详细、表述清晰、科学合理，得8分；响应内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，得6分；响应内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，得2分；其它或无响应内容，得0分。 | 8 |
| 4 | 投资控制和合同管理措施 | 响应内容完整、详细、表述清晰、科学合理，得8分；响应内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，得6分；响应内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，得2分；其它或无响应内容，得0分。 | 8 |
| 5 | 项目信息和项目文件管理措施 | 响应内容完整、详细、表述清晰、科学合理，得6分；响应内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，得4分；响应内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，得2分；其它或无响应内容，得0分。 | 6 |
| 6 | 组织协调措施 | 响应内容完整、详细、表述清晰、科学合理，得6分；响应内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，得4分；响应内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，得2分；其它或无响应内容，得0分。 | 6 |
| 7 | 项目信息化管理 | 采用项目管理信息化系统进行日常项目管理（需提供软件介绍、操作界面截图），得2分；投标人拥有该系统的软件著作权的得2分（需提供软件著作权证书复印件）。本项最高4分。 | 4 |

表三、商务部分响应评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值（40） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质认证 | 投标人具备有效期内的以下认证证书: （1）ISO9001质量管理体系； （2）ISO14001环境管理体系； （3）OHSAS 18000职业健康安全管理体系； （4）信息安全管理体系认证证书。 每具备一项得2.5分，本项最高10分。 注：投标人需提供资质证书复印件作为证明文件。 | 10 |
| 2 | 本项目总监理工程师资质及能力 | 持有以下证书： （1）注册咨询工程师（投资）证书； （2）注册监理工程师证书；（3）具有信息或通信专业的高级工程师职称；（4）信息系统监理师证书； （5）IPMP国际项目经理证书；（6）信息安全保障人员认证证书（CISAW）；（7）硕士或以上学位。以上（1）（2）（3）（4）（5）条件每项得2分；（6）（7）条件每项得1分。本项最高得12分，不提供不得分。注：投标人需提供上述职称证书、资格证书复印件（或扫描件）盖公章，同时须提供投标截止到日前近6个月内任意一个月由投标人为其缴纳社保证明的证明材料复印件（有社保局盖章的社保缴费证明） | 12 |
| 3 | 项目团队人员的综合管理和服务能力（需提交相关专业证书，工作或参与项目经验提供相关证明材料。） | 项目团队人员具有以下证书：（1）注册咨询工程师（投资）证书；（2）注册监理工程师证书；（3）信息安全保障人员认证证书（CISAW）；（4）信息系统监理师证书；（5）PMP证书。以盖章扫描件为准，具有上述证书1个得2分（同一人员具有上述多项证书的，只计算一次，不可重复得分），本项最高得10分。注：投标人需提供上述职称证书、资格证书复印件（或扫描件）盖公章，同时须提供投标截止日前近6个月内任意一个月由投标人为其缴纳社保证明的证明材料复印件（有社保局盖章的社保缴费证明） | 10 |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人自2017年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目经验，每个项目得1分，本项最高得5分。提供合同关键页（包括但不限于以下页面：合同服务内容、合同金额、合同签字盖章）、验收报告的复印件或扫描件。 | 5 |
| 5 | 对非重大违法违规记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：1.对列入行政处罚的投标人每一条记录扣1分；2.对列入失信惩戒的投标人每一条记录扣0.5分。以上合计最高扣3分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。 | 3 |

## 样表格式

### 附件1-1  投标函

致：    （采购人）

根据贵方发布的广州市政务服务数据管理局2020年信息化项目监理服务项目项目招标文件，本人代表投标人（投标人名称）     参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方承诺如下：

1．项目投标总价见所附《开标一览表》的“总价格”。

2．我方郑重承诺：除《投标响应与招标文件差异一览表》中的差异外，我方将全部满足采购文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与采购文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求按照采购文件的要求提供设备或服务。我方并同意按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目合同执行期满日为止。

5．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：								      传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

移动电话：

投标人名称：（公章）						         年    月    日

### 附件1-2  开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价包含所有税费。

- 如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 最高报价 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市政务服务数据管理局2020年信息化建设项目之数字广州基础应用平台公共支撑能力建设项目 | 220,000 |  |
| 2 | 广州市政务服务数据管理局2020年信息化运维项目 | 170,000 |  |
| 总价 |  | 390,000 |  |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

### 附件1-3  投标响应与招标文件差异一览表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 差异 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（若无差异，此表留空）

### 附件1-4  实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 报价人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

说明：本表所列条款必须一一予以响应，“报价人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

请报价人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致报价无效。

### 附件1-5  投标人基本情况表

一、公司基本情况

1、公司名称：                           电话号码：

2、地    址：                           传    真：

3、注册资金：                           经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

（自行描述）

7、公司财务情况：

投标人需提供会计师事务所出具的2019年度财务审计报告并加盖单位公章；如投标人无法提供2019年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。

二、报价人获得奖项情况

三、报价人资质证书情况

### 附件1-6  项目主要负责人简历表

投标人:

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 办公 电话 |  |  |  | 住宅 电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 竣工日期 |  |  | 项目质量 |  |

### 附件1-7  承担本项目主要负责人及其他工作人员表

| 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 常住地 | 获得认证资质证书、 最高学历及承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件1-8  近三年以来已完成同类型项目一览表

投标人:

| 序号 | 项目名称 | 规模/造价 | 完成时间 | 具体内容及成果 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）